浦江县杭坪镇卫生院宿舍楼加固工程

施工招标

招标文件（现场评标法）

招标人：浦江县杭坪镇卫生院（盖章）

日期：   2019年8月

目录

第一章招标公告	3

1.	招标条件	3

2.项目概况与招标范围	3

3.投标人资格要求	3

4投标报名和下载招标文件	3

5.投标文件递交的时间和地址	3

6.联系方式	4

第二章投标人须知	5

第三章评审办法（现场评标法）	9

附件B否决投标的情形	12

第四章合同条款及格式	17

第五章工程量清单	28

第六章图纸	28

第七章技术标准和要求	28

第八章投标文件格式	29

授权委托书	30

法定代表人身份证明	31

目录	33

浦江县乡镇（街道）招标文件范本固定部分	37

1. 总则	37

2. 招标文件	38

3. 投标文件	39

4. 投标	41

5. 开标	42

6. 评审	42

7. 合同授予	42

8. 工程结算方法	44

9 重新招标和不再招标	44

10. 纪律和监督	44

第二节	专用合同条款	45

第一章招标公告

浦江县杭坪镇卫生院宿舍楼加固工程施工招标公告

- 招标条件

本招标项目浦江县杭坪镇卫生院宿舍楼加固工程经批准建设，招标人为浦江县杭坪镇卫生院，建设资金来自财政。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 招标范围及简况：主要建设内容包括宿舍楼加固工程【具体以施工图设计和工程量清单内容为准】。

2.2建设地点：浦江县杭坪镇卫生院内。

2.3计划工期：30天。

2.4质量要求：符合（工程施工质量验收规范）标准中的“合格”标准。

2.5工程预算投资额：27.5878万元。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求须同时具备特种工程(结构补强)专业承包资质及建筑工程总承包三级以上资质的独立法人，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

3.2投标人在投标截止时间前，企业未被浙江省、金华市或浦江县行业行政主管部门限制投标且无不良行为记录（在公示期内）的。

4．投标报名和下载招标文件

4.1 凡有意参加投标者，请于2019年08月21日15时至2019年08月23日15时分登录浦江公共资源交易网“投标单位登录”界面(系统登录),采用本企业CA数字证书登录报名后,自行下载招标文件及相关资料,逾期不再出售。

4.2招标人将于2019年8月22日16时00分前在网上发布补充（含答疑、澄清、修改）文件。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

4.3 未取得浦江县公共资源交易中心浙江CA数字证书（浦江版）的潜在投标人，应先办理交易主体注册手续，取得CA数字证书，具体登记办法请登陆“浦江县公共资源交易中心交易平台—交易主体注册”栏目进行操作。

5.投标文件递交的时间和地址

5.1投标保证金人民币5500元，采用现金方式，与招标文件费用、投标文件同时递交。

5.2投标文件递交截止时间为: 2019年8月23日16时00分

5.3投标文件递交地址：浦江县杭坪镇公共资源交易中心，镇政府二楼开标室

6.联系方式

招标人：浦江县杭坪镇卫生院

地  址：浦江县杭坪镇卫生院

联系人： 陈先生

电  话：   13777509605

乡镇交易中心联系电话： 0579-89398923

乡镇公共资源交易监督小组电话：  0579-89397792

2019年08月21日

第二章投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 |  | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 见招标公告 |  |
| 1.1.3 | 招标代理机构 |  | 见招标公告 |  |
| 1.1.4 | 项目名称 |  | 见招标公告 |  |
| 1.1.5 | 建设地点 |  | 见招标公告 |  |
| 1.2.1 | 资金来源 |  | 见招标公告 |  |
| 1.2.2 | 出资比例 |  | 见招标公告 |  |
| 1.2.3 | 资金落实情况 |  | 见招标公告 |  |
| 1.3.1 | 招标范围 |  | 见招标公告 |  |
| 1.3.2 | 计划工期 |  | 见招标公告 |  |
| 1.3.3 | 质量要求 |  | 见招标公告 |  |
| 1.4.1 |  | 投标人资质条件 | 见招标公告 |
| 1.9.1 |  | 踏勘现场 | √不组织 |
| 1.10.1 |  | 投标预备会 | √不召开 |
| 2.1 |  | 构成招标文件的其他材料 | 经本乡镇（街道）交易中心备案的投标预备会会议纪要或对招标文件所作的澄清、修改及补充。 |
| 2.2.1 |  | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 如有疑问，应在投标截止日期前一天，书面要求招标人对招标文件予以澄清；招标人收到澄清要求后，应在招标公告规定的时间内对招标文件予以澄清。 |
| 2.2.2 |  | 投标截止时间 | 见招标公告 |
| 2.2.3 |  | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 由投标人自行关注浦江公共资源交易网的相关公告，招标人在规定时间内发布的关于本工程的澄清文件视为已送达相关投标人。 |
| 2.3.2 |  | 投标人确认收到招标文件修改的时间 |  |
| 3.1 |  | 投标文件的组成 | 授权委托书（法定代表人身份证明）； 封面； 投标函； 企业经年检合格的营业执照复印件； 企业资质证书复印件(纯绿化项目无需提交)； 企业安全生产许可证副本复印件(纯绿化项目无需提交)； 投标承诺书； |
| 3.3.1 |  | 投标有效期 | 60天 |
| 3.4.1 |  | 投标保证金 | 见招标公告 |
| 3.7.3 |  | 签字和（或）盖章要求 | 按第八章投标文件格式 |
| 3.7.4 |  | 投标文件份数 | 正本壹份，副本0 份 |
| 3.7.5 |  | 装订要求 | 装订成一册。 装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 4.1.2 |  | 封套上写明 | / |
| 4.2.2 |  | 递交投标文件地点 | 地点见招标公告 集中受理时间：投标截止时间前30分钟始。 |
| 4.2.3 |  | 是否退还投标文件 | √否 |
| 5.1 |  | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 |  | 开标程序 | 开标顺序：开启投标文件（唱标）、资格审查、宣布结果。 |
| 7.1 |  | 中标候选人人的数量 | 1个 |
| 7.3.1 |  | 履约担保 | 履约担保的金额：合同价的 5 %（不计息） 履约担保的形式：现金、银行转账或电汇形式 缴纳到以下开户银行及帐户： |
| 10. 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 10.1 词语定义 |  |  |  |
| 10.1.1 |  | 不良行为 | 不良行为是指：参与建设市场活动的单位和个人，有商业贿赂行为，有行贿、受贿、渎职犯罪及扰乱建设市场秩序等违反法律法规和政策规定的行为。 |
| 10.1.2 |  | 最近 3 年内 | 是指：开标截止日前近3年 |
| 10.2投标人代表出席开标会 |  |  |  |
|  |  | 参加开标会议人员：法定代表人或其授权委托人。以上人员应当按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交身份证，以证明其出席。注：1)授权委托人参加开标会议的，尚应递交授权委托书（格式附后）。 |  |
| 10.3评标结果公示 |  |  |  |
|  |  | 中标候选人在浦江公共资源交易网予以公示，公示期不少于2日。各投标人自行查阅，不再另行通知。 |  |
| 10.4重新招标的其他情形 |  |  |  |
|  |  | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |  |
| 10.5同义词语 |  |  |  |
|  |  | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |
| 10.6解释权 |  |  |  |
|  |  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知前附表、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释，以编排顺序在前者为准；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。本招标文件的最终解释权归本项目工程招标人。 |  |
| 10.7招标人补充的其他内容 |  |  |  |
| 10.7 |  | 投标人在递交投标文件时有下列情形之一的，招标人不予受理。 1、逾期送达的或未送达指定地点的； 2、递交投标文件时授权代理人未能出示授权委托书的； 3、未同时递交投标保证金和其他费用的； 4、投标文件未装订成册的。 |  |
| 10.8 |  | 如遇停电、网络故障等不可抗力导致交易系统无法正常操作的，可在开标现场另行约定继续开标的时间，在交易系统保存的数据基础上继续完成开标操作；或者经公共资源领导小组同意，可采用现场开标的模式，并做好开标记录。 |  |

投标人须知正文部分和合同专用条款见浦江县乡镇（街道）招标文件范本固定部分条款

第三章评审办法（现场评标法）

评审办法前附表

| 评审因素 |  |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 形式评审 标准 | 投标人名称 | 与营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本一致 |  |
|  | 投标函签字盖章 | 加盖单位公章，并有法定代表人或其委托代理人 签字或盖章 |  |
|  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |  |
| 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效营业执照副本 |  |
|  | 安全生产许可证（纯绿化项目不审查） | 具备有效的安全生产许可证副本 |  |
|  | 资格条件 | 符合第二章“投标人须知”第1.4项规定 |  |
|  | 报名情况 | 已报名，根据交易系统的报名清单确认 |  |
| 响应性 评审标准 | 投标内容 | 符合招标公告规定 |  |
|  | 工期 | 符合招标公告规定 |  |
|  | 工程质量 | 符合招标公告规定 |  |
|  | 投标有效期 | 符合投标人须知前附表规定 |  |
|  | 投标保证金 | 符合招标公告规定 |  |
| 评审 程序 | 详见评审办法正文部分 |  |  |
| 否决投标 | 详见本章附件B：否决投标情形 |  |  |

评标办法(现场评标法)正文部分

根据乡镇（街道）公共资源交易有关规定，制定本办法。

一、评审原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二、评审组织

评审工作由招标人负责，可以组成成员为3人或以上单数的评审小组。

招标人或评审小组应当按照招标文件确定的标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审和比较，招标文件没有规定的标准和方法不得作为评审依据。

招标人或评审小组对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

三．评审程序

1.熟悉招标文件和评审办法；

2.进行形式、资格和响应性审查；

3.随机产生预中标单位，产生中标下浮数，推荐中标候选人，完成评标报告。

评标程序可根据现场投标文件数量适当调整，投标人数量较多时，可以采用先产生随机预中标候选人单位，进行资格审查（进行形式、资格和响应性审查），审查合格的即可推荐为中标候选人，若审查不合格的，重新抽取预中标候选人，直至审核通过为止，随后再产生中标下浮数。

四、评审细则

1.投标文件的审查：形式、资格和响应性审查

依据招标文件和评标办法前附表的规定对投标文件进行审查，审查不合格的，作否决投标处理；如发现投标文件存在招标文件“否决投标的情形”内容之一的，即判定该投标文件审查不通过予以否决，不再进入后续的环节，不得推荐为中标候选人。

2.随机产生中标候选单位

中标候选人单位的确定：由交易系统（或者摇号机）随机产生一家中标候选人单位。

3.中标下浮率的确定。

从以下方式之一产生中标下浮率：

（1）交易系统中产生，下浮率范围（6%------11%），随机产生的数字即为中标下浮率；

（2）采用摇号机，从6、7、8、9、10、11中随机用乒乓球摇取一个数，以该数字作为最终标底值的整数位；从0-9中随机抽取一个数，以该球代表的数字作为中标下浮数的小数点后第一位数；从0-9中抽取一个数，以该球代表的数字作为中标下浮数的小数点后第二位数。如抽出的最终中标下浮数超过上限11%的，则以上限11%作为最终中标下浮率。

## 附件B否决投标的情形

B0.总则

本附件所集中列示的否决投标的情形，是本章“评审办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决情形的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

B1. 投标人或其投标文件有下列情形之一的，应否决其投标或认定其中标无效：

B1.1有第二章“投标人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形的；

B1.2 投标人不符合国家或招标文件规定的资格条件的；

B1.3 投标文件未按招标文件规定要求签字或盖章的；

B1.4  同一投标人提交两份及以上不同的投标资料，且未声明哪一份有效的；

B1.5  未按规定足额缴纳投标保证金的；

B1.6 投标人不按招标人要求澄清、说明或补正的；

B1.7未按招标文件规定编制投标资料或投标资料实质性内容前后不一致或投标资料内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

B1.8资格后审资料不齐全的、未参与项目报名的；

B1.9在形式评审、资格评审、响应性评审中，认定投标人的投标不符合评审办法前附表中规定的任何一项评审标准的；

B1.10 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

B1.11 投标文件附有招标人不能接受的条件的；

B1.12不符合招标文件中规定的其他实质性要求或存在法律、法规、规定的其它情况的；

附表A-1：

形式评审、资格评审、响应性评审记录表

工程名称：(项目名称)

| 序号 | 投标人 | 投标人名称一致 | 投标函签字盖章 | 投标文件格式 | 营业执照 | 安全生产许可证 | 报名 | 资格条件 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

评审人员签名：

日期：年月日

附表A-2：开标记录表

开标时间：年月日时

| 序号 | 投标人 | 投标 保证金 | 签名 | 电话 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表A-3 开标记录表

项目开标记录年月日

| 评标办法 | 现场评标法（双随机） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标候选人 | 序号 |  |  |  | 企业名称 |  |  |  |
| 下浮区间 | ---- |  |  |  |  |  |  |  |
| 整数位 |  |  | 小数点后第一位 |  |  |  | 小数点后第二位 |  |
| 中标下浮数 |  |  |  |  |  |  |  |  |

记录人：监督人：代理机构：

招标人(或评审小组)承诺书

本人同意接受担任

项目评审委员会成员。本次招标所有投标人名单已阅，并郑重承诺：

1、在评标前未与该项目招标（代理）人以及投标人发生可能影响评审结果的接触；

2、与所有投标人不存在利益关系，没有法律法规规章规定需要回避的情形；

3、独立、客观、公正地履行评委职责；

4、自觉遵守评审纪律，接受有关行政监管部门依法实施的监督。

如有违反评审纪律和上述承诺的，本人愿意承担由此带来的一切法律责任。

特此承诺。

承诺人签名：

第四章合同条款及格式

第一节通用合同条款（略，同《建设工程施工合同（示范文本）》相应部分）

第二节专用合同条款（略,见固定内容）

专用合同条款补充部分

第三节合同附件格式

专用合同条款补充部分

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：提供。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：

3.7.1采用现金形式缴纳合同价5%的履约保证金（其中质量履约保证金40%、工期履约保证金30%、项目管理班子人员到位履约保证金30%）。该履约保证金在施工进度符合计划进度要求，且质量、文明、安全、人员到岗符合合同约定的条件下，待工程全部完工、竣工验收合格后凭竣工验收文件和建设单位书面意见到承包人处办理履约保证金的退还手续。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：承包人递交进度申请单及完整附件后7天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：监理人审查通过后7天内。

（2）发包人支付进度款的期限：根据审批情况，具体以发包人支付时间为准。

（3）工程款的支付方式：竣工验收合格并经结算审计后累计支付审定价的97.5%，审定价的2.5%为质量保修金，待竣工验收合格满一年后退还（如有责任扣款，扣除相应责任款），质保金均不计息。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留审定价2.5%的质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/  ；

（2）2.5 %的工程款；

（3）其他方式:/。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第2种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:/。

关于质量保证金的补充约定：/。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）项目部人员变更：经发包人同意批准变更或因项目部人员不称职发包人提出更换的，承包人应按发包人要求予以更换，处项目负责人5万元/次的违约金、项目部其他人员3万元/次的违约金。

项目部人员考勤：项目负责人每月出勤不少于22天，项目部其他人员每月出勤率不少于85%，每天到发包人设在工地的基建办进行考勤机考勤，作为缺勤处罚依据。项目负责人缺勤按每天1000元收取违约金，项目部其他人员缺勤按每天500元收取违约金，违约金从履约保证金中扣除。情节严重的，发包人有权单方终止合同的履行，其一切损失由承包人承担，并暂不支付工程款。

（2）承包人未按投标承诺投入施工所需的机械装备，影响工程正常进度和工程施工质量，承担违约责任，发包人有权扣除部分直至全部履约保证金。

（3）当工程竣工验收不合格，承包人必须无条件进行整改，整改后仍达不到合格验收标准，承包人将按100%的质量履约保证金计向发包人支付违约金，并无条件整改直至合格，同时工期不予顺延。

其余按通用条款规定执行。

第三节合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

发包人（全称）：浦江县杭坪镇卫生院

法定代表人：

法定注册地址：

承包人(全称）

法定代表人：

法定注册地址：

发包人为建设浦江县杭坪镇卫生院宿舍楼加固工程(以下简称“本工程”)，已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称： (项目名称)标段

工程地点：

工程内容：

群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”(附件1)

二、工程承包范围

承包范围：

详细承包范围见第七章“技术标准和要求”。

三、合同工期

计划开工日期：年月日

计划竣工日期：年月日

工期总日历天数天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：

五、合同形式

本合同采用固定单价合同形式。

六、签约合同价

金额(大写）：元(人民币)

(小写)￥：元

中标下浮率：

七、承包人项目负责人：

姓名：；

身份证号：；

电话号码：。

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

1、本协议书；

2、中标通知书；

3、投标函；

4、专用合同条款补充条款和专用合同条款上述两者不一致的，以补充条款为准；

5、通用合同条款；

6、技术标准和要求；

7、图纸；

8、缴纳履约保证金的证明和已标价工程量清单；

9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十二、本协议书连同其他合同文件正本一式2份，合同双方各执一份；副本一式4份，备案时留存。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：(盖单位章)    承包人： (盖单位章)

法定代表人或其法定代表人或其

委托代理人：(签字)     委托代理人： (签字)

年月日年月日

履约保证金的相关说明

招标人收到履约保证金的相关说明或者财务收据复印件

附件二：质量保修书格式

工程质量保修书

发包人：

承包人：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》经协商一致，对(工程名称)签订保修书。

一、工程保修范围和内容

承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。

保修责任范围包括等工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包范围内的所有工程。

二、保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；

3、装修工程为 5 年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 5  年；

5、供热与供冷系统为   /   个采暖期、供冷期；

6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 / 年；

7、市政道路工程为  / 年；

8、承包范围内项目保修期限约定如下：其他工程质量保修期约定为1年，自竣工验收合格之日起算。

三、保修责任

1、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程保修责任事项：

审定价的2.5%为质量保修金，待竣工验收合格满一年后退还，保证金均不计息。

本工程保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：（公章）：                          承包人：（公章）

法定代表人                                 法定代表人

或委托代表人：                            或委托代表人：

年月日                                            年月日

附件三：廉政责任书格式

建设工程廉政责任书

发包人：

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：(公章)                               承包人： (公章)

法定地址：                                   法定地址：

法定代表人或其                               法定代表人或其

委托代理人：(签字)                           委托代理人： (签字)

电话：                                       电话：

年月日                                      年月日

附件四：安全生产工作目标责任书

浦江县工程

安全生产工作目标责任书

为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，落实安全生产责任，强化安全监管，防止和减少生产安全事故，确保的顺利进行和人民群众生命财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《浙江省安全生产条例》及浦江县人民政府有关安全生产的规定和要求，由与签订本责任书。

一、安全控制指标

通过深入进行安全生产重要性教育，进一步改善生产条件和安全生产设施，落实安全生产措施，工程建设安全控制目标如下：

1、工程施工现场杜绝较大安全生产事故发生。

2、工程施工现场不发生直接财产损失10万元以上因工程质量造成在建建筑物的倒塌事故。

3、工程施工现场不发生火灾事故。

二、安全生产管理工作职责

（一）建设单位（业主）职责

1、对涉及部门之间严重危害安全生产的重大安全隐患进行协调。

2、协助施工企业解决安全生产中的一些重大问题。

3、协助施工企业总结安全生产经验，树立“安全生产、预防为主”的理念。

4、若发现施工企业存在安全隐患问题，应向企业通报，并要求予以整改。

（二）施工单位职责

1、认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《浙江省安全生产条例》及浦江县人民政府有关安全生产的规定。

2、施工单位要健全安全生产组织机构建设，分解责任，落实到人。建立由项目经理总负责的安全生产领导机构，按规定配齐专职安全员，明确职责，确保安全管理机构、人员、装备和工作经费到位。

3、施工单位要定期、不定期组织开展安全生产、文明施工检查。对发现的事故隐患要按照定人员、定时间、定措施及时进行整改；对危及人身和重大财产安全的隐患，应立即整改；检查整改记录要形成档案，并与规定期限报查。

4、及时准确上报各类安全生产事故。对所发生的伤亡事故按规定及时、如实报告建设单位及安全生产监管部门。不得瞒报、谎报或迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。对发生重大安全事故必须按照浦江县建设局《关于转发进一步加强建设系统安全事故快报工作的通知》（浦建建［2006］28号）文件规定上报，快报率100%；发生事故后及时组织救援，妥善处理好各项善后工作。

5、做好安全生产宣传教育培训工作，积极参加“安全生产月”活动，组织单位负责人管理人员开展安全培训，提高企业职工安全意识。

6、认真履行安全生产操作规程，提高安全工作职能。

（1）施工单位进入施工现场必须严格执行和遵守安全生产规定，接受建设单位的督查和指导。

（2）认真学习工种安全操作规程和技术。各工序施工前应做好安全技术交底。

（3）施工单位使用的机械设备、工具、劳动保护用品，必须保证符合安全要求。

（4）施工现场的测量标志、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。

（5）未经培训发证的人员不准操作使用机具设备。

（6）严格执行各类防火、防爆制度。易燃易爆场所，严禁吸烟，严禁动用明火、气割等作业。

7、积级参加财产保险、意外事故保险、人身保险和工伤保险，保障国家财产和职工合法权益。

三、责任及考核

1、责任书考核期为工程建设和保修期，双方责任书签订人如工作变动，接任人为当然责任人。

2、建设单位应认真履行其职责，确保工程安全实施。按合同规定足额列支安全生产措施费，按规定及时、规范支付。

3、施工单位应认真履行其职责，强化责任意识。因违反其安全职责，未达到责任书控制指标，根据合同要求扣除相应的安全生产措施费，并按规定要求通报相关部门，建设、安监等部门相应处罚另行处理。违章作业所造成的后果，均由责任人承担。

建设单位：（盖章）                            乙方单位：（盖章）

法定代表人                                   法定代表人

或委托代理人：                               或委托代理人：

年月日                                             年月日

第二卷

第五章工程量清单

第六章图纸

第七章技术标准和要求

第一节适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程

说明：本节内容只需列出规范、标准、规程等的名称、编号等内容。本节由招标人根据国家、

行业和地方现行标准、规范和规程等，以及项目具体情况摘录。

一、	本工程项目设计文件要求。

二、	国家、浙江省、金华市、浦江县行业建设主管部门颁发的现行工程建设标准、规范、文件要求。

以下是投标人提交的内容，必须装订成册

第八章投标文件格式

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）标段施工投标文件、参加开标、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

年月日

委托代理人身份证背面

委托代理人身份证正面

法定代表人身份证明

投标人：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：

年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖章）

年月日

身份证背面

身份证正面

施工投标文件

（封面）

工程名称：

投标文件内容：投标书及资格后审

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

目录

按照前附表要求

投标函

致：（招标人名称）

根据已收到贵方的工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方承诺：一旦被贵方确定为本工程的中标人，我方愿以随机产生的标底值作为我单位的中标下浮率，并按上述图纸、合同条款、技术规范和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任。

1、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。

2、一旦我方中标，我方保证在合同协议书中规定的工期内完成施工。

3、如果我方中标，我方将按规定提交上述总价 5 % 的履约保证金，共同地和分别地承担责任。

4、我方同意所递交的投标文件在“投标须知前附表”规定的投标有效期内有效，在此期间我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金全部不予退还。

5、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分。

6、我方的的投标保证金按照招标文件要求的数额与投标文件同时递交。

7、工程量清单计价表按照招标人提供的内容执行。

投标人（盖章）单位地址：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

电话：传真：

日期：年月日

浦江县建设工程投标承诺书

为体现本企业自觉遵守国家、浙江省和浦江县有关招投标法律、法规、规定以及自觉维护浦江县招投标秩序的决心，特作出如下郑重承诺：

1、遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加

工程的投标。

2、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》等相关法律、法规、规章的规定和浦江县现行相关招投标管理规定，自愿接受相关行业行政主管部门、招投标监督管理部门和各乡镇街道公共资源交易领导小组的监督管理。

3、本公司法定代表人授权代表在参与投标、开标、询标、中标、异议、投诉、被调查询问等所有与招投标相关活动中的一切行为均代表本公司，由此产生或者可能产生的一切后果均由本公司承担。除非办理了相关的委托变更手续，否则授权委托持续有效。

4、在投标、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

5、拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人。

6、本企业及拟派项目负责人都不存在招标公告规定的被限制投标或有不良行为记录情形之一。

7、不与招标人、招标代理或其他投标人相互串通投标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

8、不以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标。

9、不出让或者出租资格、资质证书供他人投标。

10、不违法转包、分包，并建立健全工程项目施工及财务管理。

11、遵守开标会议纪律，维护开标场所秩序，服从工作人员指挥。

12、不以低于企业成本的报价竞标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

13、按照法律法规、浦江县有关规定和招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉（信访、举报），不无理投诉（信访、举报）。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

14、积极主动配合各乡镇街道公共资源交易领导小组、浦江县相关行业行政主管部门及其他招投标监督管理部门的调查。如实提供有关资料及情况，不拒绝、隐匿或伪报，及时、全面地回答问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为本企业及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

如本企业违反上述承诺事项之一的，同意招标人不予退还投标保证金，若我公司已被确定为中标候选人或中标人的，同意被取消中标资格且不予退还投标保证金；给招标人造成损失的，依法承担相应赔偿责任。并无条件接受乡镇街道公共资源交易领导小组、浦江县相关行业行政主管部门或招投标监督管理部门作出的任何处理决定，并由本公司依规定承担相关经济和行政责任，对此，本公司无异议。

承诺企业名称（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：

填写日期：年月日

浦江县乡镇（街道）招标文件范本固定部分

投标人须知正文部分

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉等（见投标人须知前附表）；

1.4.2投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）被列为异常经营名录的；

（12）财产被接管或冻结的；

（13）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标预备会后，投标人应按投标人须知前附表规定的时间和方式提出问题，招标人按投标人须知前附表规定的时间和方式对投标人所提问题进行澄清。该澄清内容为招标文件的组成部分。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）招标人提供的工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和方式提出问题，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将按投标人须知前附表规定的时间和方式进行，但不指明澄清问题的来源。如果澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人另行通知投标截止时间。

2.2.3 投标人自行关注浦江公共资源网站信息，并下载相关澄清内容，网上发布内容视为已送达相关投标人，也不需要书面确认是否收到。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标须知前附表规定的时间前，招标人可以修改招标文件，并在浦江公共资源交易网上进行发布。若修改招标文件的时间超出投标须知前附表规定的时间，但修改内容不影响投标文件编制的，则不延长投标截止时间；如果修改内容影响投标文件编制的，则招标人另行通知投标截止时间。

2.3.2投标人自行关注浦江公共资源交易网站信息，并下载相关招标文件补遗文件，网上发布内容视为已送达相关投标人。因投标人未及时知悉招标文件补遗内容而引起投标文件无效或废标的，由投标人自行承担责任。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

见投标人须知前附表。

3.2 投标报价

3.2.1投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、道路情况、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不能获得批准。

3.2.2合同价格采用固定单价承包。

3.2.3施工用水电由中标人自行接至施工现场，单独装表计量，水电费用由中标人承担。

3.2.4投标人应充分考虑国家现行技术标准、规范和施工图纸要求。

3.2.5投标人应根据有关要求加强环境保护、文明施工、安全施工工作。

3.2.6本次招标范围内的材料应采用具有一定生产规模和市场信誉的生产厂和品牌（招标文件中对材料的品牌有要求的，从其规定），所有材料均有合格证和质保书，并经现场监理工程师认定。当中标人选定的材料不符合规范要求或招标文件专门规定时，招标人有更换的权利。若使用劣质建材施工，一经发现，发包方或监理方有权制止使用，甚至停工、返工或中止合同。无论发包方及监理方是否发现和制止，由于使用劣质建材施工所引起的一切责任均由中标方自负。

3.2.7规费是国家及地方政府规定必须交纳的费用，包括工程排污费、社会保障费（养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险、工伤保险费）、住房公积金；税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的增值税销项税额、地方水利建设基金、其他附加税，规费和税金统一按2018版《浙江省建设工程施工费用定额》等规定的费率和计算程序进行计算。

3.2.8工程量清单应与投标人须知、施工图纸、合同条件、技术规范及等文件结合起来理解或解释。

3.2.9工程量清单中所列工程数量是预计的数量，可作为投标的共同基础，而不能为最后对承包人进行支付的依据。支付应以按技术规范要求完成的，根据2018版《建设工程工程量清单计价规范》及浙江省补充条款的计算规则计算的，并经发包人认可的工程量为依据。

3.2.10所列工程量变动丝毫不会使合同条件或条款无效或降低，也不免除承包人按要求标准进行施工和缺陷修复的责任。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按招标公告规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，认定为投标保证金有瑕疵。

3.4.3 开标现场宣布评审结果后，退还未中标的投标人的投标保证金（不计息），中标人的投标保证金转为履约保证金。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）．投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

（2）．中标人收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书，或在签订合同时向招标人提出附加条件，或未按招标文件要求提交履约保证金的；

（3）．经查实，投标人在投标过程中存在隐瞒、欺骗、弄虚作假、围标串标或其他违法、违规行为的。

3.5 资格审查资料

3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并按招标文件规定要求签字、盖章。招标文件规定应由投标人的法定代表人签字之处，投标人委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.6.4 投标文件份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

/

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表第2.2.2条规定的投标截止时间前由本单位法定代表人或经其授权的委托代理人（授权委托人递交投标文件的，尚应出示授权委托书原件）递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见招标公告。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人有以下情形的，其投标文件不予受理：见投标人须知前附表。

4.3 投标文件的补充、修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表第2.2.2条规定的投标截止时间前，投标人可以补充、修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人补充、修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。

4.3.3 补充、修改的内容为投标文件的组成部分。投标人的补充、修改或撤回通知应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充修改”或“撤回”字样。

4.3.4投标人在投标截止时间以后，不得补充、修改投标文件。

4.3.5投标人在投标截止时间止至招标文件规定的投标有效期满之前的这段时间内，不得撤回其投标文件，否则其投标保证金不予退还。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表第2.2.2条规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人参加开标会议人员详见投标人须知前附表规定。

5.2 开标程序

5.2.1开标会议由招标人主持，主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量和名称；

（3）开标并记录；

（4）投标文件评审；

（5）现场宣布评审结果；

（6）开标记录上签字确认，；

（7）开标结束。

5.2.2按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封，并退还给投标人；按规定宣布为否决投标的投标文件，不予评审。

6. 评审

6.1评审小组

6.1.1招标人自行组建或抽取专家组成评审小组，人数为3人或以上单数。

6.2评审过程的保密

6.2.1开标后直至合同签订止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料与评审有关的其他任何情况均应保密；

6.2.2合同授予后，招标人不对未中标人就评审过程情况以及未能中标原因作出任何解释。

6.3资格审查

6.3.1由招标人或评审小组对预中标候选人的投标人资格审查资料进行审查，资格审查未通过的，不得推荐为中标人候选人。

6.3.2项目部人员组成必须符合项目部人员组成表中的要求，若国家相关法律法规、规章对项目部组成人员另有规定的，中标人在签订合同后按规定予以配备。

7. 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1招标人依据第三章规定的评审办法确定中标候选人，中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.1.2招标人收到评审报告之日起3日在公共资源交易网上发出中标候选人公示。如中标候选人存在违法违规等中标无效的情况，招标人可以重新招标。

7.1.3招标人在中标候选人公示期间将对中标候选人进行查询，企业不符合招标文件规定的，取消中标资格，招标人重新招标。

7.1.4中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标的，招标人重新招标，其投标保证金不予退还。给招标人的损失超过投标保证金数额的，放弃中标权的中标人应当对超过部分予以赔偿。

7.1.5中标候选人公示期间，招标人可以对中标候选人的企业诚信履约、社会信誉等情况进行调查。若调查后发现拟确定中标的中标候选人人的企业诚信履约、社会信誉等不佳或存在其它违法、违规行为的，招标人可以形成书面调查材料向监督小组进行投诉。

7.2 中标通知

7.2.1在本章第3.3款规定的投标有效期内，中标候选人发布满2天后，招标人和乡镇（街道）交易中心以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.2.2尽管有本须知7.1条规定，招标人在发出中标通知书前任何时候均有权拒绝任何投标。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿，同时列为不受欢迎的企业上报行业主管部门。

7.3.3履约保证金分三部分：其中质量履约保证金40%、工期履约保证金30%、项目管理班子人员到位履约保证金30%。

7.3.4中标人在工程实施过程中，在施工进度符合计划进度要求，且质量、文明、安全、人员到岗符合合同约定的条件下，待工程竣工验收合格后凭竣工验收文件意见到招标人处办理退还手续。

7.4 签订合同

7.4.1中标人应当自中标通知书收到之日起10天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，招标人重新招标。其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.工程结算方法

8.1工程量的计算

工程量应根据施工图纸、设计变更单等内容，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013 ）及浙江省补充条款的计算规则计算，且必须经发包人签认。

8.2单价的确定

见合同条款14条

9 重新招标和不再招标

9.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评审，有效投标人少于3个，明显缺乏竞争的；

（3）经评审后否决所有投标的；

（4）中标人被取消中标资格或中标无效，招标人决定重新招标的。

9.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，经乡镇（街道）交易领导小组批准后不再进行招标。

10. 纪律和监督

10.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

10.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

10.3对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

10.4投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权在发现或者应当发现7日内日向监督小组投诉，投诉的形式应符合相关规定。

- 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：       /           。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名称：合同签订前明确    ；

资质类别和等级：合同签订前明确；

联系电话：合同签订前明确；

电子信箱：合同签订前明确 ；

通信地址：    合同签订前明确。

1.1.2.5 设计人：

名称：    ；

资质类别和等级：  ；

联系电话：    ；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：     /。

1.1.3.9 永久占地包括：           /         。

1.1.3.10 临时占地包括：           /          。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：/           。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行《建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300-2013》、《市政公用工程施工质量验收统一标准》等国家有关现行施工验收规范，以及本工程招标文件中相关详细内容。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/  ；

发包人提供国外标准、规范的份数：/；

发包人提供国外标准、规范的名称：/。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按通用条款第1.4.3条执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：⑴本合同协议书，⑵中标通知书，⑶投标文件，⑷本合同专用条款，⑸本合同通用条款，⑹招标文件及补充文件，（7）技术标准和要求，（8）图纸，（9）已标价工程量清单，（10）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后5天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：贰套；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：办理施工许可证承包方所需提供的全套资料；

承包人提供的文件的期限为：合同签订后7天内；

承包人提供的文件的数量为：发包人1套，其余份数以有关部门要求为准；

承包人提供的文件的形式为：书面；

发包人审批承包人文件的期限：按通用条款规定。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款规定。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在10 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：；

发包人指定的接收人为：。

承包人接收文件的地点：；

承包人指定的接收人为：合同签订前确定。

监理人接收文件的地点：；

监理人指定的接收人为：合同签订前确定。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款规定。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：至工地现场的交通道路已建设，场内交通和交通设施由承包人自行负责建设并承担相应费用。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人自行负责建设并承担相应费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款规定。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款规定。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款规定。

1.11.3关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款规定。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款规定。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：采用固定单价合同，其他按本合同专用条款“14.竣工结算”规定。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：采用固定单价合同，其他按本合同专用条款“14.竣工结算”规定。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓名：合同签订前明确 ；

身份证号：合同签订前明确  ；

职务：合同签订前明确 ；

联系电话：  合同签订前明确 ；

电子信箱：合同签订前明确；

通信地址：合同签订前明确 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：①所有外部关系协调权、管理工程质量、进度和工程投资②对分包单位选择的最终确认权和否定权③工程图纸的会审、协调会的组织、主持权④对工程设计变更的确认权⑤有权要求更换不称职的施工、监理人员⑥对4.1条中监理权限内容的最终确认权与签证权⑦有组织、主持竣工验收的权利⑧督促检查施工单位监理单位按照施工合同履行义务。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用条款规定。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水电由承包人自行接线（接管）单独装表计量或与土建总包单位协商，水电费用由承包人承担。其余按通用条款规定。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/。

发包人是否提供支付担保：/       。

发包人提供支付担保的形式：/     。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图和技术资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：各5套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收30天前。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面，装订成册。

（10）承包人应履行的其他义务：         /            。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓名： ；

身份证号：   ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目负责人每月出勤不少于22天。

承包人未提交劳动合同以及没有为项目负责人缴纳社会保险的违约责任：投标文件中必须提供。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目负责人缺勤按每天1000元收取违约金，违约金从履约保证金或工程款中扣除。情节严重的，发包人有权单方终止合同的履行，其一切损失由承包人承担，并暂不支付工程款。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：处项目负责人5万元/次的违约金。发包人并有权扣除部分或全部人员到位履约保证金，并单方终止合同的履行，合同终止的，产生的一切损失由承包人承担，并暂不支付工程款。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：处5万元/次的违约金并按1000元/天进行处罚。情节严重的，发包人有权扣除部分或全部人员到位履约保证金，并单方终止合同的履行，合同终止的，产生的一切损失由承包人承担，并暂不支付工程款。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：投标文件中已注明的项目管理班子成员按投标文件进行组建，其他人员在开工前提交。

3.3.2承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处3万元/次的违约金并按500元/天进行扣罚。情节严重的，发包人有权扣除部分或全部人员到位履约保证金，并单方终止合同的履行，合同终止的，产生的一切损失由承包人承担，并暂不支付工程款。

3.3.3承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：提前2天报监理人、发包人审核同意。

3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处项目部其他人员3万元/次的违约金。发包人有权扣除部分或全部人员到位履约保证金，并单方终止合同的履行，合同终止的，产生的一切损失由承包人承担，并暂不支付工程款。

3.3.5承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目部其他人员缺勤按

每天500元收取违约金，违约金从履约保证金或工程款中扣除。情节严重的，发包人有权单方终止合同的履行，其一切损失由承包人承担，并暂不支付工程款。

3.5 分包

允许分包的专业工程包括:      /

其他关于分包的约定:/及以上资质的施工单位，在施工前报招标人审核同意，并向建设行政主管部门备案。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款规定。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：提供。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：

3.7.1采用现金形式缴纳合同价5%的履约保证金（其中质量履约保证金40%、工期履约保证金30%、项目管理班子人员到位履约保证金30%）。该履约保证金在施工进度符合计划进度要求，且质量、文明、安全、人员到岗符合合同约定的条件下，待工程全部完工、竣工验收合格后凭竣工验收文件和建设单位书面意见到承包人处办理履约保证金的退还手续。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：施工全过程中的“三控、二管、一协调”及安全监理。

关于监理人的监理权限：①对施工方案、施工组织、进度的确认权②与施工有关的协作单位的组织协调权③对工程开工、停工、复工的签发权④对工程使用的材料的检验权⑤施工质量、施工安全的监督权⑥对工程进度的检查监督权，在工程承包合同约定的工程价格范围内对工程款的支付的审核和签证权⑦对工程违约事件的确认权⑧对施工方不称职人员调换的建议权⑨在保修期内对施工单位的维修具有督促权。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： /      。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓名：合同签订前明确 ；

职务：总监   ；

监理工程师执业资格证书号：合同签订前明确；

联系电话：合同签订前明确 ；

电子信箱：合同签订前明确 ；

通信地址：合同签订前明确 ；

关于监理人的其他约定：/   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）/；

（2）/；

（3）/。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：合格。

关于工程奖项的约定：/。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款规定。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：/。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：/。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款规定。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按通用条款规定。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按规定执行。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：         /      。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用条款规定。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款规定。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款规定。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款规定。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款规定。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：按通用条款规定。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延迟1天，扣罚人民币2000元，以此类推，工期履约保证金（履约保证金总额的30%）扣，不足部分在工程款中直接扣完为止。提前不奖励。若中途实际施工进度延期施工计划进度工期20%以上时，发包方有权单方面中止合同，同时暂停支付工程款。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/       。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：/。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）日降雨量大于50mm的雨天超过1天；

（2）台风预警信号蓝色以上；

（3）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：除补充条款另有约定外，提前不奖励。

#### 8. 材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备：

（1）材料应选用具有一定生产规模和市场信誉好的生产厂和品牌，所有材料均应有产品合格证和质量保证书，符合国家规定的技术标准，并经检测单位检测合格，经发包人同意后才能使用。当承包人选定的材料质量达不到预期质量目标要求时，发包人保留更换的权利。若使用劣质建材施工，一经发现，发包方或监理方有权制止使用，甚至停工、返工或中止合同。无论发包方及监理方是否发现和制止，由于使用劣质建材施工所引起的一切责任均由承包人自负。

（2）招标文件工程量清单编制说明中列明品牌、规格的材料，承包人必须按招标文件中确定的品牌进行施工。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按通用条款规定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：/       。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按通用条款规定。

施工现场需要配备的试验设备：按通用条款规定。

施工现场需要具备的其他试验条件：按通用条款规定。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：/。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款规定。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款规定。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/ 。

10.7 暂估价

本工程未列暂估价

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/  。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：/      。

#### 11. 价格调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/  ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整：/   。

第3种方式：其他价格调整方式：/   。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：承包人应考虑为了防范、化解、处理由于施工期内可能出现的人工、材料和施工机械台班价格上涨、人员伤亡、质量缺陷、工期拖延及政策风险等不利事件所需的一切费用（包括工程中标通知书发出后至开工日的所有材料、人工涨价及政策处理等风险）。

风险费用的计算方法：      /          。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /      。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：             /       。

风险费用的计算方法：        /              。

风险范围以外合同价格的调整方法：    /     。

3、其他价格方式：           /             。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：本工程不支付预付款。

预付款支付期限：  /    。

预付款扣回的方式：  /      。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： /       。

预付款担保的形式为：/。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程量应根据施工图纸、设计变更单等内容，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013 ）及浙江省补充条款的计算规则计算，且必须经发包人签认。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：由监理人、招标人进行初审，最终以有关部门审核确定的数量、金额作为计量依据。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/       。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   /          。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/       。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按12.3.2条、12.3.3条规定。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按浦江当地相关部门规定。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款规定。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：承包人递交进度申请单及完整附件后7天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：监理人审查通过后7天内。

（2）发包人支付进度款的期限：根据审批情况，具体以发包人支付时间为准。

（3）工程款的支付方式：竣工验收合格并经结算审计后累计支付审定价的97.5%，审定价的2.5%为质量保修金，待竣工验收合格满一年后退还（如有责任扣款，扣除相应责任款），质保金均不计息。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：        /。

#### 13.验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按有关法律法规执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款规定。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承担由此给发包人造成的一切损失费用。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：/。

（1）单机无负荷试车费用由/承担；

（2）无负荷联动试车费用由/承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：      /         。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：按通用条款规定。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：按通用条款规定。

竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款及浦江当地规定。

结算造价的编制：

14.1.1工程量的计算

工程量应根据施工图纸、设计变更单等内容，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013 ）及浙江省补充条款的计算规则计算，且必须经发包人签认。

14.1.2单价的确定

14.1.2.1招标清单中已有的工程项目，根据发包人提供的工程量清单综合单价计算表中各清单项目综合单价，按承包人的中标下浮率计算出中标清单项目结算综合单价（清单下的定额综合单价仅用在14.1.2.3①类似项目组价时使用）；

中标项目综合单价为结算项目综合单价，综合单价中包括人材机、措施费、管理费（现场管理费、企业管理费、城乡维护建设税、教育费附加以及地方教育附加）、利润和施工期间市场价格变动等必要的风险费用。

14.1.2.2发包人提供的工程量清单有数量误差，或设计变更引起的工程量清单项目工程数量的增减:/。

14.1.2.3发包人提供的工程量清单综合单价计算表中项目漏项，或设计变更引起新的工程项目，其相应综合单价的确定方法为：

①招标人提供的工程量清单综合单价计算表中有类似工程项目单价的，可以参照类似项目的清单综合单价计算确定；

某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格；

清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格；

如清单描述中注明综合考虑的内容，不论实际施工中是否与定额子目内容发生变化，综合单价均不予以调整变化。

按上述原则计算出的综合单价乘上（1-中标下浮率）后作为该类似项目的结算综合单价。

②发包人提供的工程量清单综合单价计算表中没有类似工程项目单价的，由承包人套用《浙江省建筑工程加固预算定额》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）及浙江省补充条款为依据，材料价格按预算审核期2019年第2期《浦江建设工程造价信息》除税信息价、《金华建设工程造价信息》2019年第7期及《浙江造价信息》2019年第7期，无价材料由招标人或乡镇街道交易中心询价后确定价格。人工单价定额套用《浙江省建筑工程加固预算定额》；管理费、利润费率按浙建建发（2019）92号文件等相关文件规定的费率区间的中值计取。计税方法采用一般计税法，计算出的综合单价乘上（1-中标下浮率），并报乡镇街道部门审核后为该新增项目的结算综合单价。涉及的相关材料若投标时有品牌注明的按品牌的信息价计算；若无投标品牌的，则按该材料的最低信息价计算。

14.1.3施工组织措施费、规费1（指“排污费、社保费、公积金”）费率根据发包人提供的招标清单中的费率计取（套用加固定额计价部分按单独加固工程取费费率区间的中值计取；套用18定额计价部分按《浙江省建设工程计价规范2018版》规定的响应专业工程费率中间区间的中值计取，计取基数=∑〔工程量清单综合单价组成中的分项人工费+机械使用费〕×分项结算工程量（注：发包人工程量清单综合单价计算表中已有的项目，以工程量清单综合单价计算表中的分项人工费+机械费为依据；工程量清单综合单价计算表中没有的新增项目按分项定额人工费+定额机械费为依据），农民工工伤保险、危险作业意外伤害保险费按金市建价〔2014〕5号文件执行规定进行计取，税金按浙建建发（2019）92号文件规定的9%计取。

14.1.4设计变更：根据浦江县乡镇（街道）公共资源交易管理办法的有关规定执行。变更后的项目按14.1.2处理。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：。

发包人完成竣工付款的期限：付款时间以发包人支付时间为准。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/  。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：五份。

承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款规定。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。

（2）发包人完成支付的期限：  /  。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：按相关规定。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留审定价2.5%的质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/  ；

（2）2.5 %的工程款；

（3）其他方式:/。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第2种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:/。

关于质量保证金的补充约定：/。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按工程质量保修书有关规定。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：12小时以内。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：           /。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7天内下达开工通知的违约责任：工期予以顺延。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：工期予以顺延，费用双方协商。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按通用条款规定。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按通用条款规定。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款规定。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按通用条款规定。

（7）其他：/。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：按通用条款规定。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）项目部人员变更：经发包人同意批准变更或因项目部人员不称职发包人提出更换的，承包人应按发包人要求予以更换，处项目负责人5万元/次的违约金、项目部其他人员3万元/次的违约金。

项目部人员考勤：项目负责人每月出勤不少于22天，项目部其他人员每月出勤率不少于85%，每天到发包人设在工地的基建办进行考勤机考勤，作为缺勤处罚依据。项目负责人缺勤按每天1000元收取违约金，项目部其他人员缺勤按每天500元收取违约金，违约金从履约保证金中扣除。情节严重的，发包人有权单方终止合同的履行，其一切损失由承包人承担，并暂不支付工程款。

（2）承包人未按投标承诺投入施工所需的机械装备，影响工程正常进度和工程施工质量，承担违约责任，发包人有权扣除部分直至全部履约保证金。

（3）当工程竣工验收不合格，承包人必须无条件进行整改，整改后仍达不到合格验收标准，承包人将按100%的质量履约保证金计向发包人支付违约金，并无条件整改直至合格，同时工期不予顺延。

其余按通用条款规定执行。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款规定。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按通用条款规定。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按通用条款规定。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：按通用条款规定。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款规定。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款规定。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： /   。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/   。

选定争议评审员的期限：/ 。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/ 。

其他事项的约定：/ 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：    / 。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）向/仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 /   仲裁委员会提请仲裁或向浦江县人民法院起诉。

#### 21补充条款

（1）按有关规定在签订工程承包合同15日内到有关部门办妥工资支付保障金手续；按浦政发（2013）44号文件规定办理劳动者工伤保险。承包人应按《浙江省大气污染防治条例》和《浙江省城市建设工地与道路扬尘管理办法》等省、市、县有关规定做好建设工地文明绿色施工和扬尘治理工作。

（2）属承包人为方便施工而更改施工方案或施工方法所增加的费用，一律不做调整；

（3）在施工过程和工程结算期间，市场材料价格涨跌等各类因素，本工程不予调整（本合同专用条款“11.价格调整”另有约定的除外）；

（4）工程施工内容、数量和范围等可能视实际情况予以调整变化，承包人应无条件服从，单价按本合同“14.竣工结算”执行；

（5）工程扬尘治理相关措施费按现行的浙江省财政厅、建设厅联合下发的文件执行。

（6）材料品牌：

水泥：红狮、尖峰、海螺、江山虎

圆钢：水钢、富钢、新兴铸管、冠富

螺纹钢：申特、西域、长达、新兴铸管

商品硂：万固、永在、荣恒、顺字