东莞拾光公馆项目房屋安全鉴定工程招标公告

1.   招标公司及类别

1.1  招标公司名称：东莞市梁景置业有限公司

1.2 类别：房屋安全鉴定工程

2. 项目概况

2.1 项目名称：东莞拾光公馆项目

工程地址：东莞市望牛墩镇赤滘村、扶涌村

2.2 鉴定内容：东莞拾光公关项目地块周边房屋结构鉴定，包含但不仅限于房屋裂缝观察、沉降观察、倾斜度观察等。

2.3 项目规模：东莞望牛墩东莞拾光公馆项目总建设项目用地面积6848.26㎡，总建筑面积20834.8㎡，计容建筑面积13696.52㎡，其中住宅计容面积13466㎡，配套用房计容面积230.52㎡；不计容建筑面积7138.3㎡，主要为地下车库及设备用房。上述指标有调整以实际为准。

项目南面邻近海德骏园二期（目前已交付入住），1#号楼离在建项目基坑边缘32米，5#号楼离在建项目基坑边缘21.7米，4#号楼离在建项目基坑边缘28.5米，最近地下室边线离基坑边缘11.4米。北面为海德骏园一期（目前已交付入住）离基坑边缘约56米，东面为海德兰轩（目前已交付入住）离基坑边缘约50米，其中海德骏园二期业主投诉严重，担心我司施工过程中会对已有建筑物造成永久伤害。

2.4 建筑形式：高层

2.5 采购方式：邀请招标

2.6 承包方式：工程量清单报价，固定综合单价包干

2.7 工期和质量要求

计划开工日期：计划开工日期：2020年12月25日，计划竣工日期：2021年4月15日，共112日历天，实际开竣工日期以甲方书面通知为准。进场后20天内需出具鉴定报告。

质量要求：根据甲方现场实际要求，视情况提供过程检测报告及最终报告文件，且报告须符合政府要求，具备权威性。

3.付款方式（现金支付）：

- 3.1本合同无预付款；

- 3.2工程款支付按现场进度节点支付：

- 乙方完成施工前房屋鉴定所有内容并出具《房屋安全鉴定报告》，甲方按照审核后的工程量向乙方支付至已完工程量的的 80 %；

- 基坑工程完工至正负零标高且回填后，所有监测工作完成且报告出具完毕，进行结算，结算完成后支付至结算金额的100%。

- 3.3质保金：无。

- 4.履约保证金：

- 暂定合同总价的5%作为履约保证金（现金或银行履约保函），履约保证金在甲方保管期间不计息，工程完工并通过竣工验收后在扣除乙方违约部分（若有）后无息退还。

5.评/定标方式

5.1 定标原则：在技术标合格的前提下，合理最低价中标。

5.2 标段设置：共1个标段。

5.3 回标次数：一轮回标，技术标投标回标1次，商务标投标回标1次。

6. 入围标准（投标人资格要求）：

1）凡申请入围企业须为中梁控股集团审核入库的企业方可报名。

2）资质要求：需在东莞市住房和城乡建设局备案企业类型为房屋安全鉴定机构

3）注册资金和近三年年均产值要求：注册资金不少于100万元，近三年年均产值不少于300万。

4）业绩要求：近三年与全国前30强或属地前3强地产企业合作类似业绩不少于2个。

5）项目经理资格要求要求：担任项目经理两年以上，近五年同类工程业绩不少于2个。

6）其他要求：与其他知名地产合同履约情况良好，无恶意索赔。

7. 投标保证金要求：

本工程投标保证金为人民币 2万 元整。

采用银行转账方式。

2020年12月14日18时前打入招标人账号(时间以招标邀请函为准)。

户  名：东莞市梁景置业有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司东莞望牛墩支行

帐  号：44050177700800000551

（转账注明：东莞拾光公馆项目房屋安全鉴定工程投标保证金）

注：未中标单位，投标保证金在投标有效期内退回。

投标单位报名前，需已具备当地主管部门备案等相关手续。中标单位若为外地企业，当地所需的政府备案等相关手续等，中标单位自行解决，所需费用自行负责（如有）。

8.  投标报名条件及提交材料：

8.1、法定代表人授权委托书；

8.2、投标承诺函；

8.3、企业简介、生产制作许可证（如有）；

8.4、近三年业绩表和近三年的财务年度审计报告；

8.5、标杆企业合作合同证明（如有）；

8.6、三证一照（营业执照，组织机构代码证，资质文件），税务证明等；

注：所有资料均需提供电子版一份（带公章文件的扫描文件）。

9. 在线报名和投标资料提交截止日期：2020年12月12日18：00时。

10. 招标联系人及地址：

联系人：谢清

联系电话：13048090724

联系地址：广州市番禺区番山智库总部园区5栋6B

邮箱：xieqing@zldcgroup.com

11.监察投诉电话：

甲方接受乙方实名举报或投诉，并对举报人的信息进行保密。

投诉受理部门：中梁控股集团监审3G平台

监审 3G 平台（维生特）微信公众号：廉洁中梁

投诉举报邮箱：jc@wsttop.com；zldcsjb@zldcgroup.com

投诉举报微信：ZL18918862260；

投诉举报电话：18918862260

投诉举报网站：www.wsttop.com

控股集团投诉举报微信公众号：中梁控股→走进中梁→投诉举报

信函渠道：上海市普陀区云岭东路 235 号长风跨国采购会展中心 3 号楼 20 层

12.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准