龙游县第二批城镇危旧房动态监控服务

政府采购

采购招标文件

招标文件

招标编号：        GSCGL2019-001                       1

项目名称：龙游县第二批城镇危旧房动态监控服务          务

招 标 人：     龙游县建筑工程质量监督站         （盖章）

法定代表人或授权代理人：                    （签字或盖章）

招标代理：         衢州港盛投资咨询有限公司       （盖章）

法定代表人或授权代理人：                    （签字或盖章）

日期：2019年5月

目  录

第一章招标公告.....................................................................2

第二章投标须知前附表及投标须知.....................................................5

一、投标须知前附表.............................................................5

二、投标须知...................................................................6

三、招标文件说明...............................................................9

四、投标文件的编制.............................................................10

五、投标文件的签署及规定......................................................13

六、投标文件的递交............................................................13

七、投标无效的情形............................................................14

八、废标的情形................................................................15

九、开标和评标................................................................15

十、授予合同..................................................................17

十一、法律责任................................................................18

十二、其他....................................................................18

第三章采购内容及要求..............................................................19

一、招标内容..................................................................19

二、质量......................................................................19

三、服务期限..................................................................19

四、备案......................................................................19

五、项目要求..................................................................19

六、技术要求..................................................................19

七、付款方式..................................................................20

八、保密......................................................................20

九、相关要约..................................................................21

十、项目目标与考核............................................................21

十一、龙游县危旧房监测汇总表..................................................23

第四章合同的通用和专用条款........................................................27

第五章评标办法及开评标程序........................................................33

一、评标委员会的组成..........................................................33

二、评标原则..................................................................33

三、注意事项..................................................................33

四、资信技术评分标准..........................................................33

五、商务价评分标准............................................................36

六、开评标程序................................................................37

## 第六章应提交的有关格式范例........................................................38

一、投标文件封面..............................................................38

二、资格审查文件 .............................................................40

三、商务文件格式..............................................................50

# 第一章招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》及政府采购管理有关规定，并经龙游县财政局政府采购监管科核准的采购计划和采购方式，受龙游县建筑工程质量监督站委托，现就龙游县第二批城镇危旧房屋动态监测机构进行公开招标采购，欢迎有意向的供应商参加本次采购活动。

一、项目编号：GSCGL2019-001

二、采购项目名称及预算：龙游县第二批城镇危旧房动态监控服务。

最高限价171.4万元/年度。

三、采购内容：龙游县第二批城镇危旧房动态监控服务。装备清单及技术要求详见《采购项目产品规格需求》。

| 项目名称 | 服务内容 | 面积㎡ | 单项限价 | 服务时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙游县第二批城镇危旧房动态监控服务 | 城镇危旧住宅房屋动态监测 | 219683.38 | 0.65元/㎡/月 | 36个月 |

项目名称：龙游县第二批城镇危旧房动态监控服务

注：三年每年投入设备及人员情况不同，投标单位自行平衡报价

四、服务期限：2019年  月  日至2021年  月  日

注：本次总报价按12个月报价，后24个月单价不变；合同按年度签订。

五、合格投标人的资格要求：

1、符合《政府采购法》第二十二条之规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。
     2、投标人应具有独立法人资格；在人员、设备、技术、资金等方面具备服务本项目能力的监测机构。

3、投标人具有以下三个条件之一的即可报名：

①具备特种工程专业承包资质（结构补强或建筑物纠偏和平移 ）；

②具备建筑工程质量检测鉴定机构资质；

③参与编制《2019浙江省危险房屋结构监测技术导则》的单位。

4、凡拟参加本项目采购活动的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.vn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的；投标截止之日至前三年内，在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单中的且在处罚有效期内的供应商，投标截止之日至前三年内，在“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）“曝光台”中被曝光且在处罚有效期内的供应商，资格审查时均不予以通过，将拒绝其参加本次采购活动。

六、招标文件发售时间和地点：

于2019年 5 月17日至2019年 5 月23日上午8:30-11:30下午14:00-16:30(节假日除外)到衢州港盛投资咨询有限公司（龙游县荣昌路广信商务楼大楼402室）购买招标文件。招标文件工本费每套伍佰元。售后一概不退（供应商报名或购买标书的行为不能证明其符合投标人资格要求）。

七、购买招标文件时应提供以下资料（复印件需加盖单位公章）：

1、投标人营业执照副本原件及复印件；

2、法定代表人授权委托书（授权委托书须明确被授权人姓名、身份证号码、采购项目名称、项目编号、联系电话、传真等）；

3、报名人身份证及复印件；

八、投标截止时间和地点：投标人应于2019年 6月10日9时30分前将投标文件密封送交到龙游县公共资源交易中心2楼开标室 （龙游县龙翔路378号，原香溢市场西侧），逾期送达作无效标处理。

九、开标时间和地点：本次招标将于2019年6月10日 9时30分在龙游县公共资源交易中心2楼开标室 （龙游县龙翔路378号，原香溢市场西侧）开标，投标人应当派代表出席开标会议。

十、招标文件发布及下载地址：

浙江政府采购网          （http://www.zjzfcg.gov.cn）

龙游县公共资源交易中心网（http://www.lyxztb.com）

十一、业务咨询：

衢州港盛投资咨询有限公司

联系人：尹先生    13676616987

龙游县建筑工程质量监督站

联系人：王先生   13857037523

十二、提交答疑截止时间：如对招标文件有异议，请在2019年 5月24日12:00时前以书面形式提出，逾期概不受理。

十三、答疑回复时间：招标文件的答疑、补充、修改等于2019年 5月 24日17:00时前在浙江政府采购网、龙游县公共资源交易中心网公布，请各投标人必须自行关注。

十四、其他：

1、未注册加入浙江省政府采购供应商库的供应商一旦被确定为中标人的，应当在《中标通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府供应商注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册申请，否则，衢州港盛投资咨询有限公司将拒绝向其发出《中标通知书》，并可以直接推荐排名次之的投标人为中标人，或者重新组织招标。

2、质疑和投诉：投标人如认为招标文件、采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向衢州港盛投资咨询有限公司提出质疑。投标人对衢州港盛投资咨询有限公司的质疑答复不满意或者未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向龙游县财政局政府采购监管科投诉（联系人：李女士，电话：0570-7011687）。

龙游县建筑工程质量监督站                                   衢州港盛投资咨询有限公司

2019年 5 月 16日

# 第二章投标须知前附表及投标须知

## 一、投标须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 龙游县建筑工程监督站 |
| 2 | 项目名称 | 龙游县第二批城镇危旧房动态监控服务 |
| 3 | 采购最高限价 | 人民币0.65元/m2/月 |
| 4 | 投标人资质 | 人员、设备、技术、资金等方面具备服务本项目能力的监测机构。具有①具备特种工程专业承包资质（结构补强或建筑物纠偏和平移 ）；②具备建筑工程质量检测鉴定机构资质；③参与编制《2019浙江省危险房屋结构监测技术导则》的单位。三个条件之一的单位 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件递交截止之日起90天 |
| 6 | 投标文件递交份数 | 资格审查文件、技术资信文件一份正本，四份副本 商务文件一份正本，四份副本。 原件同时提供。所有原件应单独装袋（不需密封），包装封套上应注明投标人名称及粘贴打印的表格式原件清单目录（供参考）。原件应与投标文件同时提交，超过截止时间送达的原件不予接收。 |
|  |  | 注：投标文件应装订成册，建议胶装，▲若采用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订的（或其他可使投标文件可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的装订方式）的均按无效标处理。 |
| 7 | 递交注意事项 | 递交投标文件时还需递交:法人授权委托书一份及被授权人身份证复印件（原件备查) |
| 8 | 投标文件递交截止时间 | 2019年6月10日 9:30（北京时间） |
| 9 | 开标地点 | 龙游县公共资源交易中心2楼 号开标室（龙游龙翔路378号，原香溢市场西侧） |
| 10 | 开标时间 | 2019年6月10日 9:30（北京时间） |
| 11 | 提交答疑截止时间 | 2019年5月24日12:00时 |
| 12 | 答疑回复截止时间 | 2019年5月24日17:00时 |
| 13 | 履约保证金交纳 | 履约保证金按合同金额的 3 %计收。供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购人不得拒收 |
| 14 | 投标文件的有效期 | 投标文件递交截止之日起90日内 |
| 15 | 采购公告，更正公告，中标公告发布网址 | www.zjzfcg.gov.cn（浙江省政府采购网） www.lyxztb.com（龙游县公共资源交易网） |

## 二、投标须知

  - 适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

  - 定义

    - “招标人”系指组织本次招标的衢州港盛投资咨询有限公司。

    - “采购人”系指提出本次采购的委托单位：龙游县建筑工程监督站。

    - “投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

    - “货物”系指投标人按投标文件规定向采购人提供的各类设备、技术资料及使用手册等。

    - “服务”系指根据本合同规定，中标人必须承担安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。

    - “▲”系指实质性要求条款。

  - 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

  - 招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

  - 投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。递交投标文件时还需递交法人授权委托书一份及被授权人身份证原件。

▲法人代表或被授权人必须在投标现场接受代理机构或公证处身份核验。

  - 联合体投标

本项目接受联合体投标。

  - 转包与分包

本项目不允许转包。分包须经采购人书面同意后方可实施。

  - 特别说明：

    - ▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目的政府采购活动。

    - ▲财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中确定核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌全部相同的，按前款规定处理。

    - ▲投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人母公司（总机构）或者同一母公司下属的其他子公司（同一总机构下属的其他分支机构）的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等，不为该投标人所拥有。

    - ▲投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

    - ▲投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第48条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

    - 项目需要落实的政府采购政策:

8.6.1中小企业参与政府采购活动

根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）、

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号，以下简称《暂行办法》）的有关规定，《暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件。

1.符合中小企业划分标准；

2.提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本《暂行办法》所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

3．投标人如为小型、微型企业及其投标产品均为小、微企业制造的，参加投标时，应在投标文件中提供《小微企业声明函》及证明材料：国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果截图，否则将不能享受商务报价里小微企业产品优惠政策。

8.7监狱企业参与政府采购活动

符合财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定。

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

8.8残疾人福利性单位参与政府采购活动

符合财政部 民政部 中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的单位。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标供应商为残疾人福利性单位的，应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

8.9说明：若所投产品制造商属小型/微型企业，或残疾人福利性单位或监狱企业其所投产品的投标报价扣减6%后再计入报价得分的评审（不累计扣减）。

## 三、招标文件说明

  - 招标文件的组成

    - 招标公告

    - 投标须知前附表及投标须知

    - 采购内容及要求

    - 合同的通用和专用条款

    - 应提交的有关格式范例

    - 评标办法及开评标程序。

  - 招标文件的澄清及修改

    - 招标人可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，在采购公告原发布媒体上发布更正公告；不足15日的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。如澄清或修改的内容不影响投标文件编制的，招标人将不延长递交投标文件的截止时间。

    - 投标人对招标文件有异议的，应当在2019年5月 24日12:00前以书面形式向招标人提出，否则招标人将不予受理。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复，并在本采购信息发布媒体上发布变更公告，公告内容作为招标文件的构成部分。

    - 招标文件澄清、答复、更正、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、更正、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

    - 投标人应及时关注采购公告原发布媒体上针对本项目的答疑、补充、修改等通知，投标人因自身疏忽而导致投标文件不能实质响应或其他损失，其产生的后果由供应商自身承担。

## 四、投标文件的编制

  - 总体要求

    - 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，其投标文件可能导致废标处理。

    - 投标文件及供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

    - 供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。投标文件应装订成册，建议胶装。▲资格审查文件、技术资信文件，商务文件采用非胶装装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的按无效标处理。

    - 带▲号的资格审查、技术资信文件中若要求原件备查的，必须现场提供原件核查，无原件的将导致投标无效。无▲号仅涉及打分的资格审查、技术资信文件中若要求原件备查的，无原件将不予认可。经公证过的复印件、扫描件等同原件，其它未经公证过的材料将不予认可。

  - 投标文件的组成及份数（份数不足按按无效标处理）

▲投标文件应分为【资格审查文件、技术资信文件】、【商务文件】。资格审查文件、技术资信文件和商务文件均分别单独密封，并在包装袋相关部位加盖供应商单位公章，提供正本一份、副本四份。

12.1【资格审查文件、技术资信文件】

12.1.1▲投标响应函（统一格式）；

12.1.2▲供应商资格声明书（统一格式）；

12.1.3▲法人授权委托书复印件（统一格式）

12.1.4▲法定代表人或法人授权代表身份证复印件；

12.1.5▲投标人基本情况表、法人营业执照、税务登记证、组织机构代码（如营业执照为五证合一上述3项仅需提供营业执照）、投标人具备的三个条件之一的资格证明文件（以上材料为复印件加盖公章）；

12.1.6提供2014年以来承担过的同类项目成功案例；

12.1.7针对本项目的总体实施方案：项目概况、监测依据、监测内容、监测仪器及设备清单；监测报告的内容及监测后的结论和建议、质量保障措施；安全保证措施；（格式自拟）

12.1.8▲项目实施人员一览表；拟投入本项目主要监测仪器设备表；

12.1.9▲财务状况报告：提供上一年度的经审计的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明，或提供投标截止时间前六个月内任一个月的财务报表复印件；

12.1.10▲依法缴纳社会保障资金的相关材料：提供投标截止时间前六个月内任一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；

12.1.11投标人认为需要的其他文件和说明。

12.1.12；供应商基本情况表（统一格式）

12.1.13偏差表（统一格式）；

12.1.14保证项目质量的实施方案、服务力量和服务措施；

12.1.15资信得分投标人自评分表

12.1.16▲近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书；

12.1.17▲相关服务承诺；

12.1.18投标人认为有必要提供的其他文件和说明（格式自拟）；

12.2【商务文件】

12.2.1▲开标一览表（统一格式）

12.2.2▲投标设备报价明细表。（统一格式）

12.2.3投标人需要说明的其他文件和说明；

12.2.4投标人符合小微企业相关政策的，投标人提供：《小微企业声明函》（统一格式）

12.2.5监狱企业声明函（如有）（统一格式）（监狱企业须提供）；

12.2.6残疾人福利性单位声明函（如有）（统一格式）（残疾人福利性单位须提供）。

13.投标文件内容填写说明

13.1供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，混乱的编排导致投标文件被误读或招标人查找不到有效文件是供应商的风险。招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项

13.2无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

13.3供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。

13.4《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

13.5投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

13.6供应商已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用指定的第三方中间件和插件的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，招标人可以拒绝其投标文件。

13.7投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由必须由法人或授权代表在旁边签字或加盖投标单位公章才有效。

13.8由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

13.9技术规格性能响应表：所投产品如与采购产品在型号、规格、技术参数、性能、工艺、材料、质量等方面有偏离或对产品配置有好的建议，应填写《技术规格性能响应表》，否则认为响应招标文件要求。

14.投标报价

14.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

14.2投标报价是履行合同的最终报价，报价中必须包含货物及零配件的购置安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。投标人在报价单中的提供的单价和总价在合同执行过程中固定不变，投标人不得以任何理由予以变更。

14.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.投标有效期

15.1▲投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天。

## 15.2特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝招标人的这种要求。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

## 五、投标文件的签署及规定

18供应商应按本须知的相关要求准备投标文件，每套文件须清楚的标明“资格审查文件、技术资信文件”、“商务文件”和“正本”、“副本”。若正本和副本有差异，以正本为准。

19投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商或经正式授权的代表在投标文件上签字或盖章。授权代表须以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。文件的副本可采用正本复印。

20.▲投标文件封面须加盖投标人单位公章。

21.任何行间插字、涂改和增删，必须由法人或授权代表在旁边签字或加盖投标单位公章才有效。

22.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

23投标文件的密封和标记

23.1▲投标文件应分为资格审查文件、技术资信文件和商务文件二部分，二部分单独密封，并在包装袋相关部位加盖供应商单位公章。

23.2每包的封面均应注明：项目名称、项目编号、供应商名称、投标文件名称（即资格审查文件、技术资信文件，商务文件）。

## 六、投标文件的递交

24.递交投标文件截止期

递交投标文件截止时间前将投标文件递交至龙游县公共资源交易中心开标室 （龙游龙翔路378号，原香溢市场西侧），逾期不予接收。递交投标文件时还需递交法人授权委托书一份及被授权人身份证原件。

所有原件应单独装袋（不需密封），包装封套上应注明投标人名称及粘贴打印的表格式原件清单目录（供参考）。原件应与投标文件同时提交，超过截止时间送达的原件不予接收。

25.投标文件的修改和撤销

25.1供应商在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但供应商必须在规定的递交投标文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到招标人。

25.2供应商修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

25.3在递交投标文件截止期之后，供应商不得对其投标文件做任何修改。

25.4递交投标文件截止期后，供应商不得撤回其投标文件。

25.5实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

## 七、投标无效的情形

25.实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

26.1投标文件逾期送达的；

26.2不具备招标文件规定资格要求；

26.3投标文件未胶装装订、未密封，投标文件错装的，投标文件份数不足的，投标文件包装袋封面、投标文件封面、法人代表授权书、投标函、开标一览表、投标设备报价明细表应签字、盖章而未签盖的；

26.4法人代表授权书应签字、盖章而未签盖的，法人代表或被授权人无法提供有效身份证明原件的，和其他未有效授权的;

26.5招标文件中有▲处条款或▲处参数投标人未作实质性响应的；

26.6投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）；

26.7投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

26.8投标方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

26.9资格审查或技术资信文件中包含本次商务报价的；

26.10未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

26.11投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

26.12投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致，且高于总价5％的；

26.13投标人的报价明显高于其市场价或低于成本价的，该投标人不能合理说明原因并提供证明材料的；

26.14投标报价漏项超过投标报价5%以上的或漏项超过2项及以上的，均属无效投标；

26.15报价超出采购预算价（最高限价）的；

26.16提供虚假材料谋取中标的；

26.17投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

26.18在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.vn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.vn）有政府采购严重违法失信行为信息记录的；

26.19不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

## 八、废标的情形

27 采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

27.1出现影响采购公证的违法、违规行为的;

27.2投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的;

27.3因重大变故，采购任务取消的。

九、开标和评标

28.开标

28.1招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

28.2招标人按资格审查文件、技术资信文件，商务文件的顺序当众检验、拆封，先评审资格审查文件、技术资信文件，若资格审查文件、技术资信文件不具备资格，即终止其参与投标资格，其商务文件不予拆封。

29.评标委员会

29.1采购代理机构和采购人将根据招标采购货物的特点组建评标委员会。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和推荐中标候选人。评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

29.2在评标期间,若有需要投标人应派代表参加询标。

  - 对投标文件的审查和响应性的确定

    - 评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。

    - ▲算术错误将按以下方法更正:开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

  - 评标

    - 评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标候选人。

    - 投标文件的澄清：在评标期间,评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清,但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

    - 评标报告：评标委员会完成评定后，向招标人提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告，并按评定办法推荐二名中标候选人。

  - 保密

    - 公开开标后直到宣布授予中标人合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。

    - 投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其投标被拒绝。

## 十、授予合同

  - 中标通知和合同授予

    - 中标通知书：评定结果经采购人确定中标供应商，公示结束后衢州港盛投资咨询有限公司将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。招标人无义务向未中标供应商解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。若有异议且成立，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

    - 履约保证金：中标人在合同签订前向采购人交纳履约保证金。

    - 签订合同：中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与甲方直接签订合同,并经衢州港盛投资咨询有限公司签证后生效。在有合理证据证明供应商在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

    - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

    - 招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签定合同，并交衢州港盛投资咨询有限公司签证。

    - 中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购人将取消该供应商的中标资格。

    - 签约后即为招标结束。投标文件一律不退。

## 十一、法律责任

  - 投标人有下列情形之一的,处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,并予以公告,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

    - 提供虚假材料谋取中标的;

    - 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的;

    - 与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通的;

    - 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

    - 在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同,或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的;

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的

- 其他

37.解释权：本招标文件是依据《政府采购法》及有关规定编制的，

解释权属招标人。

38. 采购代理机构依据招标代理协议，按照国家发改委“计价格【2002】1980号、“发改办价格【2003】857号”等相关文件，中标单位在领取中标通知书时向衢州港盛投资咨询有限公司收取代理服务费 21000 元人民币；评审费、公证费由采购方支付。若流标，所有费用则由业主方支付。

39．联系方式：所有与招标有关的函电请按下面联系，其他任何方式或信息来源均无效。

通讯地址：龙游县广信大厦401室（龙游县荣昌路）

项目联系人：尹先生

答疑咨询电话：13676616987

公告网址：www.zjzfcg.gov.cn（浙江省政府采购网）

# www.lyxztb.com（龙游县公共资源交易网）

# 第三章采购内容及要求

一、招标内容

龙游县危旧住宅日常监测总建筑面积约219683.38㎡，监测过程中如发现房屋出现险情时，应落实专业技术人员和设备，对房屋进行动态实时监测，并做好动态信息录入，做好一楼一档的台帐，发现问题及时上报，每月形成书面报告，定期培训巡查人员，每年至少两次。在应急处置过程中，及时向产权人或使用人等做好解释工作。附近区域内有疑似危房应由中标单位提供免费的技术支持，相关费用在报价中综合考虑。

二、质量要求

应当遵守有关法律、法规和工程建设强制性标准的规定的相关要求，所提交的报告须真实有效，依法承担相应责任。

三、服务期限

2019年  月 日至2021年  月  日

注：本次采购总报价按12个月报价，后24个月单价不变；合同按年度签订。

四、备案

中标后原投标文件中的监测人员应向采购单位备案，派驻当地巡查人员要求必须有一名二级注册建筑结构师以上职称的专业技术人员（也可以委托当地建筑设计院建筑结构师）；未经采购单位书面同意不得随意更换。如确需更换应向采购单位书面申请，采购单位书面同意后方可更换，且更换监测人员技术职称不得低于原备案监测人员。

五、项目要求

通过实时动态监测设备及管理平台结合人工巡检的方式实现危旧房日常监测，包括房屋沉降监测、倾斜监测、裂缝监测、网格化管理及告警功能。具体要求如下：

- 对所有危房必须安装实时监测设备并结合人工巡检方式，提供实时动态监测技术服务并每月输出监测报告。

- 正常情况下，至少C级危房每月巡查一次，并做好记录。（细则按照《2019年浙江省危险房屋结构监测技术导则》）

3、如遇梅雨、台风、暴雨、大雪等特殊天气应根据采购单位统一调配，加大监测频率，每次监测后，应及时做好一楼一档台帐并对监测资料进行整理比对。

六、技术要求

1、系统通过传感器能够实现对被监测房屋24小时不间断远程动态监测，通过平台或短信等方式提供异常状态实时告警功能。

2、系统需同时提供专用管理软件实时显示危房动态变化曲线；房屋地理位置和

资料信息能够通过动态实时监测管理平台定位和查询。

- 平台能提供历史数据分析以及报表输出功能，同时提供趋势变化分析功能。

4、根据现场勘查需要，在现场布设传感器监测点，实现数据远程采集。

5、通过人工监测管理平台以及作业APP，形成一整套人工巡查管理流程，如任务派发、巡查管理、险情上报及处理等。

6、根据需要，输出建筑安全分级统计报告，每一个月提供一式三份报送采购人。

7、每幢房屋根据危险源范围及危险程度至少布置2台倾角传感器、至少一台裂缝传感器，传感器可在平立、顶面任意安装。

附：乙方向甲方提交动态监测报告成果内容：

| 监测 对象 | 监测内容要求 | 监测技术要求 | 平台服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| C级危房 | 1、房屋整体动态监测 2、沉降监测 3、裂缝监测 4、倾斜监测 5、安全巡查 6、入户检查 | 1、监测技术手段包含：人工监测、、物联网传感器监测 2、人工监测包含安全巡查、入户检查等 3、物联网传感器监测包含倾斜、裂缝等 | 1、监测房屋多维度信息总览统计 2、一楼一档信息化管理 3、实时监测预警及预警信息推送 4、预警及处理总览统计 5、人工巡查管理 6、多源监测信息接入、分析 7、房屋中长期状态变化趋势分析 8、群防群治监测管理 |
| 备注： | 1、人工监测说明：房屋危险因素的监测和排查，包括沉降观测、裂缝观测、倾斜观测等；监测过程中应落实专业技术人员和设备，对房屋进行定期监测，并做好动态信息录入，发现问题及时上报，定期形成书面报告。 2、监测房屋多维度信息总览统计功能说明：平台具备监测范围内所有房屋各类信息在不同维度下的统计和展示功能，例如某一时期告警概率、某个区域在线实时监测所占比率等等。 3、多源监测信息接入、分析功能说明：平台可进行人工监测成果、传感器监测数据、环境参数等等信息的接入，并进行关联展示、作为房屋状态综合分析的依据。 4、房屋中长期状态变化趋势分析功能说明：平台可记录长期的监测数据，并对其进行同比、环比综合分析，初步判断房屋在监测周期内其状态的变化趋势。 5、群防群治监测管理功能说明：平台可以向群众及社区提供危房信息反馈的途径，并提供问题处置和闭环处理的技术手段。 |  |  |

七、付款方式

按每三个月支付一次。

八、保密

中标单位对监测的结论负责，要严守工作纪律，遵守合同约定，应对本次工作结果保密，不得向公众公布或泄漏，否则按相关法律法规进行处理，且采购人有权直接无偿清退责任单位。

九、相关要约

由于中标单位工作失误或操作不当引起的损失由其自行负责，造成重大质量事故的除按国家有关法律法规进行处罚外并承担相应的法律责任，招标人有权直接无偿清退责任单位，并不予支付相关费用。

投标人应认真、如实地填写投标书的有关内容，如弄虚作假或虚报有关业绩、数据，评标委员会一经发现查实，取消其投标资格。

在监测过程中，采购人将不定期进行抽查，并于每季度末对中标单位进行工作考核，考核结果作为结算支付当季度监测服务费的依据，同时作为年度合同续签的依据。如发生以下情况：

发生驻地巡查人员不按招标文件要求巡查不到位或没有按约定次数巡查，每次扣2000元，发生5次及以上视为不符合考核标准，采购单位有权扣除承包方相应的监测服务费用并终止合同。采购人有权制订相应考核办法，对承包方的工作进行考核，承包方必须无条件予以接受，考核结果作为监测服务费结算和下年度合同续签的依据。

- 项目目标与考核

项目目标：通过房屋使用安全日常巡查，尽可能及早发现房屋安全隐患，全力避免房屋倒塌人员伤亡等安全事故发生。

项目措施：根据房屋实际情况和天气状况，采取不同巡查频次，对不同类别房屋实施监控；建立龙游县危旧房屋日常巡查服务档案管理制度，实施危旧房屋安全信息动态管理模式。

项目考核：接受龙游县住建局、属地街道监督管理，根据定期或不定期督查情况进行考核，1次考核不合格处罚当期项目服务费总额的5%，2次考核不合格处罚当期项目服务费总额的10%，3次考核不合格取消服务资格，解除合同。

附件

龙游县城区C级危旧房安全动态监测服务考核办法

1、考核由甲方（龙游县建筑工程质量监督站）组织，采取通知检查和不通知检查相结合的方式，以不通知检查为主，每六个月组织综合考评一次，具体时间节点随机。

2、考核采用扣分制，满分为100分，按实际完成情况扣分，考核得分在85分以下（不含本数）的为不合格，给予1个月的整改期后再次进行考核，同时暂停当期拨款，再次考核得分仍在90分以下的，扣罚全部当期应付款。

3、扣分值对应金额，1分=1000元，在当期应付款中扣除，扣完当期应付款总额为止。

| 龙游县城区C级危房安全动态监控服务考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 序号 | 考核内容 | 扣分标准 |  |
|  |  |  | 基本完成但有瑕疵 | 未完成 |
| 接受监督情况 | 1 | 接受采购人、各属地街道及社区监督管理 | 0.5 | 1 |
| 监测服务运行情况 | 2 | 相关传感器等设备有效运转，对房屋沉降、倾斜、裂缝实行实时动态监测 | 0.5 | 1 |
|  | 3 | 监控设备数据及监测频率在恶劣气候、洪水浸泡、周边地下室开挖等异常情况下满足要求 | 0.5 | 1 |
|  | 4 | 监控设备维护，及时更换损坏设备 | 0.5 | 1 |
|  | 5 | 如果巡查监测频率满足要求，及时做好巡查监测记录及巡查监测资料整理比对工作 | 0.5 | 1 |
|  | 6 | 巡查、监测人员及相关技术内容应能满足省、相关排查技术导则规定和采购文件要求 | 0.5 | 1 |
|  | 7 | 房屋动态巡查、定期进行倾斜和沉降监测过程中需不断的充实完善原有的房屋安全信息档案 | 0.5 | 1 |
|  | 8 | 根据监测对象实际情况，及时调整原有的分级和动态监测的频次 | 0.5 | 1 |
|  | 9 | 根据采购人或各属地街道要求进行入户检查的，要如实记录现场查看情况，重点查勘房屋结构情况以及装修破坏情况，违法装修部位要草图表示并拍照存档。 | 0.5 | 1 |
|  | 10 | 针对违法装修造成的结构损坏提出合理化建议，提供房屋加固、解危技术支持。 | 0.5 | 1 |
| 险情处理 | 11 | 如发现房屋危险情况严重或加剧的，须在第一时间告知采购单位联系人、负责人， | 1 | 2 |
|  | 12 | 提出相关合理化建议，并提供房屋加固、解危技术支持 | 1 | 2 |
| 管理制度及监测数据库完成情况 | 13 | 建立房屋使用安全持续性动态监测档案管理制度，日常巡查应有详细记录，实施房屋安全信息动态管理 | 1 | 2 |
|  | 14 | 构建统一的既有危旧房屋一楼一档库，实现危旧房屋安全数据的一体化管理 | 1 | 2 |
| 监测成果 | 15 | 根据监测工作进度按相应时间节点向采购人提交文件资料，满足服务要求 | 1 | 2 |

十一、龙游危旧房检测汇总表

| 序号 | 房屋等级 | 具体地址 | 面积（m2） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Csu | 龙兰路22号 | 1223.68 |  |  |
| 2 | Csu | 后山巷27号2号楼 | 595.32 |  |  |
| 3 | Csu | 龙兰路6号 | 1223.68 |  |  |
| 4 | Csu | 平政路1弄1号 | 3553.68 |  |  |
| 5 | Csu | 兴龙路6号民主党派大楼 | 769.8 |  |  |
| 6 | Csu | 幸福路236-238号 | 2658.29 |  |  |
| 7 | Csu | 幸福路238号 | 5683.1 |  |  |
| 8 | Csu | 衢龙路723-749号综合楼 | 2202.4 |  |  |
| 9 | Csu | 北门小区7幢 | 2858.15 |  |  |
| 10 | Csu | 老广电宿舍 | 1811.5 |  |  |
| 11 | Csu | 文化东路496-518号 | 1891.21 |  |  |
| 12 | Csu | 文三路10号 | 1983.43 |  |  |
| 13 | Csu | 文三巷3号住宅 | 1982.33 |  |  |
| 14 | Csu | 文三路22号 | 1951.5 |  |  |
| 15 | Csu | 北门小区14幢 | 2878.68 |  |  |
| 16 | Csu | 兴龙北路351-379号/荣昌大道613-655号 | 9343.98 |  |  |
| 17 | Csu | 幸福路152-182号 | 2672.02 |  |  |
| 18 | Csu | 幸福路188-202号 | 1811.4 |  |  |
| 19 | Csu | 幸福路208-230号 | 1940.76 |  |  |
| 20 | Csu | 文化西路46-64号 | 1338.39 |  |  |
| 21 | Csu | 新华路34号 | 1736.7 |  |  |
| 22 | Csu | 新华路一弄1号 | 1314.57 |  |  |
| 23 | Csu | 新华路一弄7号 | 994.63 |  |  |
| 24 | Csu | 文化东路401号至425号 | 1585.34 |  |  |
| 25 | Csu | 文化东路461号 | 1690.04 |  |  |
| 26 | Csu | 文化东路511号1幢 | 1124.86 |  |  |
| 27 | Csu | 文化东路511号2幢 | 1180.02 |  |  |
| 28 | Csu | 文化东路511号3幢 | 1362.74 |  |  |
| 29 | Csu | 兴龙北路201号1幢 | 1393.15 |  |  |
| 30 | Csu | 北门小区9幢 | 2821.55 |  |  |
| 31 | Csu | 兴龙北路179号 | 1090.32 |  |  |
| 32 | Csu | 北门小区8幢 | 2858.15 |  |  |
| 33 | Csu | 太平东路278-300号 | 1683.2 |  |  |
| 34 | Csu | 太平东路318-340号 | 1689.96 |  |  |
| 35 | Csu | 北门小区5幢 | 2561.35 |  |  |
| 36 | Csu | 文化东路452-472号 | 1726.9 |  |  |
| 37 | Csu | 巨龙路733-791号 | 1109.04 |  |  |
| 38 | Csu | 巨龙路795-823号 | 1596.56 |  |  |
| 39 | Csu | 太平东路15号 | 1019.75 |  |  |
| 40 | Csu | 清廉路2号 | 1753.87 |  |  |
| 41 | Csu | 朝阳巷1弄7号3-6层 | 2649.76 |  |  |
| 42 | Csu | 太平东路131号 | 878.86 |  |  |
| 43 | Csu | 巨龙路285号 | 2016.46 |  |  |
| 44 | Csu | 巨龙路529号 | 2113.55 |  |  |
| 45 | Csu | 生活区（铁路新村3层） | 877.86 |  |  |
| 46 | Csu | 铁路新村19幢 | 1656.9 |  |  |
| 47 | Csu | 新二路11号 | 2088.6 |  |  |
| 48 | Csu | 新一路32号1幢 | 1765.19 |  |  |
| 49 | Csu | 谷水路2号 | 1153.6 |  |  |
| 50 | Csu | 谷水路105号 | 1497.38 |  |  |
| 51 | Csu | 兴龙北路96号 | 1725.44 |  |  |
| 52 | Csu | 新二路55号 | 1698.2 |  |  |
| 53 | Csu | 巨龙路181号 | 1058.08 |  |  |
| 54 | Csu | 巨龙路345号 | 2137.47 |  |  |
| 55 | Csu | 巨龙路10号2幢 | 1901.1 |  |  |
| 56 | Csu | 巨龙路10号1幢 东边 | 2019.5 |  |  |
| 57 | Csu | 巨龙路10号1幢 西边 |  |  |  |
| 58 | Csu | 兴龙南路3弄 | 1060.02 |  |  |
| 59 | Csu | 东华街道宝塔路76号 | 1001.76 |  |  |
| 60 | Csu | 楼房宿舍6幢 | 1257.75 |  |  |
| 61 | Csu | 楼房宿舍5幢 | 1257.75 |  |  |
| 62 | Csu | 祝家巷27号1幢 | 883.89 |  |  |
| 63 | Csu | 祝家巷27号2幢 | 390.48 |  |  |
| 64 | Csu | 平政路58号3幢 | 2166.12 |  |  |
| 65 | Csu | 平政路58号4幢 | 1713.55 |  |  |
| 66 | Csu | 太平路60号 | 1684.1 |  |  |
| 67 | Csu | 光华厂宿舍9号 | 2971.92 |  |  |
| 68 | Csu | 清廉路26号5幢 | 645.78 |  |  |
| 69 | Csu | 岑山路103号 | 1152.91 |  |  |
| 70 | Csu | 新一路16号 | 681.72 |  |  |
| 71 | Csu | 兴龙路20号 | 616.2 |  |  |
| 72 | Csu | 河西街42号 | 785.21 |  |  |
| 73 | Csu | 何家巷1弄 | 515.36 |  |  |
| 74 | Csu | 楼房宿舍4幢 | 751.17 |  |  |
| 75 | Csu | 楼房宿舍3幢 | 751.17 |  |  |
| 76 | Csu | 楼房宿舍2幢 | 751.17 |  |  |
| 77 | Csu | 楼房宿舍1幢 | 751.17 |  |  |
| 78 | Csu | 祝家巷24号 | 1200 |  |  |
| 79 | Csu | 祝家巷1弄1号 | 877.95 |  |  |
| 80 | Csu | 祝家巷1弄2号 | 919.9 |  |  |
| 81 | Csu | 义和巷30号 | 1243.04 |  |  |
| 82 | Csu | 河西街37号（南幢） | 181.28 |  |  |
| 83 | Csu | 河西街37号（北幢） | 371.2 |  |  |
| 84 | Csu | 河西街40号 | 3054.04 |  |  |
| 85 | Csu | 河西街18号 | 3216.6 |  |  |
| 86 | Csu | 太平东路74号 | 969.44 |  |  |
| 87 | Csu | 文化东路20号两幢楼房（北幢） | 1222.5 |  |  |
| 88 | Csu | 平政路7号第1幢 | 1780 |  |  |
| 89 | Csu | 平政路7号第2幢 | 1473.14 |  |  |
| 90 | Csu | 平政路7号第3幢 | 2256.66 |  |  |
| 91 | Csu | 新华路46号（东幢） | 1729.33 |  |  |
| 92 | Csu | 新华路46号（西幢） | 1729.33 |  |  |
| 93 | Csu | 新华路48号 | 2437.5 |  |  |
| 94 | Csu | 北门小区乙楼 | 2224.53 |  |  |
| 95 | Csu | 新华路44号 | 2437.5 |  |  |
| 96 | Csu | 平政路58号2幢 | 1140.62 |  |  |
| 97 | Csu | 衢龙路20号旧楼 | 1375.84 |  |  |
| 98 | Csu | 兴龙南路1号第三幢 | 1344.18 |  |  |
| 99 | Csu | 兴龙南路15号食品宿舍 | 561.4 |  |  |
| 100 | Csu | 衢龙路14号 | 924 |  |  |
| 101 | Csu | 城角坊三弄3号 | 1291.7 |  |  |
| 102 | Csu | 谷水路19号一幢 | 2226.2 |  |  |
| 103 | Csu | 老火车站广场东侧2号楼 | 1362.71 |  |  |
| 104 | Csu | 新一路8号（老人武部宿舍） | 1289.76 |  |  |
| 105 | Csu | 北门小区6幢 | 3043.95 |  |  |
| 106 | Csu | 北门小区13幢 | 3288.7 |  |  |
| 107 | Csu | 文新3号楼 | 1621.9 |  |  |
| 108 | Csu | 纺织品宿舍（北幢） | 1082.94 |  |  |
| 109 | Csu | 文化东路441号旧楼 | 1395.85 |  |  |
| 110 | Csu | 和平巷3号 | 1158.32 |  |  |
| 111 | Csu | 县府小区12幢 | 1950 |  |  |
| 112 | Csu | 光华小区7幢 | 3030 |  |  |
| 113 | Csu | 鸡鸣路10号2208 | 2003.31 |  |  |
| 114 | Csu | 鸡鸣路208号 | 2701.16 |  |  |
| 115 | Csu | 鸡鸣路240号（原磷肥厂宿舍） | 1325.8 |  |  |
| 116 | Csu | 何家巷20-1号第二幢（原龙建宿舍东幢） | 667.1 |  |  |
| 117 | Csu | 亚伦小区五爪垅2号（原造纸厂宿舍南幢） | 1064 |  |  |
| 118 | Csu | 亚伦小区五爪垅2号（原造纸厂宿舍北幢 | 1064 |  |  |
| 119 | Csu | 亚伦小区东岳路2号 | 795.67 |  |  |
| 120 | Csu | 桥下小区东华街42-56号 | 1338.06 |  |  |
| 121 | Csu | 义井巷53-55号磷肥厂宿舍 | 67.24 |  |  |
| 122 | Csu | 义井巷61号磷肥厂宿舍 | 64.258 |  |  |
| 123 | Csu | 鸡鸣岩小区宝塔路62号5平房 | 364.63 |  |  |
| 124 | Csu | 宝塔路50号2幢 | 916.56 |  |  |
| 125 | Csu | 宝塔路50号6幢 | 1928.76 |  |  |
| 134 | Csu | 原酿造厂办公楼改住宅（山背） | 1236.6 |  |  |
| 127 | Csu | 北门小区丙楼 | 2173.44 |  |  |
| 128 | Csu | 北门小区丁楼 | 1660.46 |  |  |
| 129 | Csu | 北门小区甲楼 | 1885.17 |  |  |
| 130 | Csu | 衢龙路16号东面一幢楼 | 2118.45 |  |  |
| 131 | Csu | 北门小区10幢 | 2606.2 |  |  |
| 132 | Csu | 北门小区11幢 | 2622.65 |  |  |
| 133 | Csu | 纺织品宿舍（南幢） | 1211.75 |  |  |
| 134 | Csu | 原酿酒厂办公楼改住宅 | 762.95 |  |  |
| 合计 |  | 134 | 219683.38 |  |  |

浙江省政府采购合同指引

项目名称：龙游县第二批城镇危旧房动态监控服务

项目编号：GSCGL2019-001

甲方：龙游县建筑工程质量监督站

乙方：

一、总则

1．合同基本条款是指采购人（以下简称甲方）和成交供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神协商解决。
    2．制定“合同主要条款”的依据是《中华人民共和国合同法》。

3. 本项目均参照《浙江省危险房屋结构监测技术导则》。

二、工程概况

工程名称：龙游县第二批城镇危旧房动态监控服务；

工程地点：龙游县城镇范围内

服务期限：2019年  月 日至2021年  月  日

龙游县危旧房日常监测总建筑面积约219683.38㎡，监测过程中如发现房屋出现险情时，应落实专业技术人员和设备，对房屋进行动态实时监测，并做好记录，形成书面报告，发现问题及时上报。在应急处置过程中，及时向产权人或使用人等做好解释工作。

| 项目名称 | 服务内容 | 面积㎡ | 单项报价 | 服务时间 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙游县第二批城镇危旧房动态监控服务 | 城镇危旧住宅房屋动态监测 | 219683.38 | 元/㎡/月 | 36个月 |  |
| 合计人民币大写： |  |  |  |  |  |

注：三年每年投入设备及人员情况不同，投标单位自行平衡报价

三、合同金额

注：1、以上合同总价总价款含所有税费(包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用)。

2、应甲方要求，解除危险的房屋设施拆除导致相应动态监控工程量减少的由乙方承担。

3、因人员腾空、断水断电等原因导致仪器不能使用的，用人工巡检，付面积×单价的20%

四、受托方的服务内容

1.中标后立即投入房屋动态监控工作，受托方对动态监控的房屋进行全面检查，检测方案根据前期房屋检测工作，一个月内出具动态监控方案，实施方案经专家认证后，经甲方同意后立即实施。

2.，若受托方编制的实施方案经专家会审后多次不通过，则扣除合同价的10-15%作为项目实施方案的编制费用，并由委托方另行委托其他人员或单位编制项目实施方案，受托方不得有异议并立即执行方案，在15天内完成人工巡检。

3. 结合项目的具体情况做好房屋监测工作。

4. 提供服务过程中受托方应服从委托方制订的服务方案和具体的服务工作安排。

5. 受托方应在本合同签订且委托方提交全部资料后按委托人要求向委托方每月提交监测报告一式 叁份（按发包人要求）。

五、工期要求

签订合同后15天安装好设备投入使用。

六、合同价款与结算方式

1. 合同价（暂定）为                    元，结算时：投标单价固定，按实计算。

2. 付款方式：按每季度支付（结算时凭正规发票）。

七、双方的权利和义务

1. 委托方的权利和义务

1.1 检查、监督受托方的工作，对受托方不符合合同规定的服务内容，委托方有权要求受托方限期改正。

1.2 受托方服务人员的工作能力及表现不符合合同的约定和委托方要求的，委托方有权要求受托方更换工作人员。

1.3 受托方应如实向委托方提供服务人员详细资料。

1.4 委托方在从事服务过程中，委托方有权派专人监督、检查。

1.5 在不违反有关国家法律规定和委托方工作制度的前提下，委托方可对受托方的服务工作提供配合。

1.6本项目进行过程中委托方无需再向受托方支付其他任何费用，受托方应自行承担其工作人员的食、宿、交通费用以及服务中发生的其他费用。

2 受托方的权利和义务

2.1  受托方应按照约定时间和要求完成危监测报告的编制。

2.2  受托方应积极配合委托方的工作，发现问题及时上报委托方负责人。

2.3  受托方服务不符合国家及当地政府有关规定而导致委托方遭受的损失，受托方应负责赔偿。

2.4  未经委托方书面同意，受托方不得将本合同项下的工作全部或部分转委托给任何第三方。

2.5  监测频率应符合采购需求，监测过程中如发现房屋出现险情时，应落实专业技术人员和设备，对房屋进行动态实时监测，并做好记录，形成书面报告，发现问题及时上报。在应急处置过程中，及时向产权人或使用人等做好解释工作。附近区域内有疑似危房应由中标单位提供免费的技术支持。

2.6 受托方人员配备须符合招标文件的要求及投标文件的承诺。

2.7 受托方人员联系电话应随时保持畅通，并由24小时服务电话，应急处置时乙方应在接到甲方通知后在1小时之内达到事发现场应急预案开展相关的工作。

2.8 由于受托方工作失误或操作不当引起的损失由受托方自行负责，造成重大质量事故的除按国家有关法律法规进行处罚外，甲方有权直接无偿清退受托方。

八、知识产权及保密条款

1  受托方所提交的监测报告须真实有效，符合招标文件及有关法律、行政法规和规范要求，出现重大错误的甲方有权直接无偿清退乙方，并追究其责任。

2  受托方应遵循保密制度，在成果报告提交甲方前后均不得透露给任何第三方，否则按相关法律法规进行处理，且甲方有权直接无偿清退受托方。

3  任何一方及其工作人员，对在就本项目进行洽谈接触及其后的工作开展过程中，所知悉的对方未公开的信息与资料（包括但不限于书面、光盘、电子数据等任何形式），均应保密，否则，应赔偿对方因此遭受的经济损失。

九、违约责任

1 乙方在服务期内由于自身原因受相关行业主管部门通报批评的甲方有权终止合同。

2 乙方在服务期内由于自身原因被告行业主管部门取消相关项目资质的而不符合服务范围要求的自动解除合同。

3 乙方应为上岗员工提供有力的保障措施，在服务过程中乙方应注意场地安全性，工作人员发生的一切意外事故责任全部由乙方自行承担。

4 由于乙方自身原因，延误了报告的交付时间或未按甲方要求进行工作安排的，每延误一天，应减收该项费用的2%作为违约金；逾期超过一周及以上的，甲方有权解除合同。

5 在本合同履行过程中，如发生以下情况的，视为乙方配合不到位，甲方有权终止本合同，扣除全部履约保证金作为违约金，实际损失大于违约金时，按照实际损失赔偿：

- 乙方未事先取得甲方的书面同意擅自需更换投标时承诺的人员；

- 发生派驻巡查人员不按招标文件要求巡查不到位、没有按约定次数巡查或接到甲方通知后在未事先取得甲方书面同意的情况下相应的人员未在规定时间内到达规定地点1次，每次扣2000元，发生5次及以上视为不符合考核标准，采购单位有权扣除承包方相应的监测服务费用并终止合同。

（3）相应的人员在未事先取得甲方书面同意的情况下不参加排查、应急处置等重要工作1次，罚款1万元人民币，并追究相关法律责任；不参加排查、应急处置等重要工作连续2次的，终止本合同，并追究相关法律责任。

6  在本合同履行过程中，不得随意更换人员，如特殊原因确需变更人员的，必须更换为不低于原来资质人员，并提前通报给甲方，更换过程不得影响本项目的服务质量与进度。如有违约，甲方有权按合同处罚1万元人民币/人。

7  乙方派驻甲方的技术人员不能满足工作要求的，甲方有权要求更换到直至甲方满意为止。

- 乙方向甲方提交动态监测报告成果内容

| 监测 对象 | 监测内容要求 | 监测技术要求 | 平台服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| C级危房 | 1、房屋整体动态监测 2、沉降监测 3、裂缝监测 4、倾斜监测 5、安全巡查 6、入户检查 | 1、监测技术手段包含：人工监测、物联网传感器监测 2、人工监测包含安全巡查、入户检查等 3、物联网传感器监测包含倾斜、裂缝等 | 1、监测房屋多维度信息总览统计 2、一楼一档信息化管理 3、实时监测预警及预警信息推送 4、预警及处理总览统计 5、人工巡查管理 6、多源监测信息接入、分析 7、房屋中长期状态变化趋势分析 8、群防群治监测管理 |
| 备注： | 1、人工监测说明：房屋危险因素的监测和排查，包括沉降观测、裂缝观测、倾斜观测等；监测过程中应落实专业技术人员和设备，对房屋进行定期监测，并做好动态信息录入，发现问题及时上报，定期形成书面报告。 2、监测房屋多维度信息总览统计功能说明：平台具备监测范围内所有房屋各类信息在不同维度下的统计和展示功能，例如某一时期告警概率、某个区域在线实时监测所占比率等等。 3、多源监测信息接入、分析功能说明：平台可进行人工监测成果、传感器监测数据、环境参数等等信息的接入，并进行关联展示、作为房屋状态综合分析的依据。 4、房屋中长期状态变化趋势分析功能说明：平台可记录长期的监测数据，并对其进行同比、环比综合分析，初步判断房屋在监测周期内其状态的变化趋势。 5、群防群治监测管理功能说明：平台可以向群众及社区提供危房信息反馈的途径，并提供问题处置和闭环处理的技术手段。 |  |  |

十一、履约保证金

乙方交纳人民币          元作为本合同的履约保证金。

十二、合同的生效、变更、解除及终止

1、非经双方协商一致，任何一方不得单方变更合同条款。

2 、合同一方出现下列违约行为时，违约方应赔偿守约方的全部损失外，守约方有权单方解除本合同，并无需向违约方支付任何费用：违约方迟延履行、怠于履行、不履行本合同约定主要义务时，自收到守约方催告履行书面通知之日起7日内，仍未能采取有效改进措施时，在这种情况下，本合同自守约方的解约通知到达违约方之日起解除。

3、在甲乙双方履行完本合同约定义务后本合同终止。

十三、不可抗力事件处理

1  在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2  不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3  不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十五、其他条款

1  本合同未尽事宜，双方可另行签署补充协议。

2  合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，衢州港盛投资咨询有限公司加盖鉴证章后生效。

3  合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经龙游县财政局政府采购监管科备案同意，方可作为主合同不可分割的一部分。

4  本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

5  本合同正本一式七份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份，龙游县公共资源交易中心、衢州港盛投资咨询有限公司、财政局政府采购监管科各执一份。

甲方：                                         乙方：

地址：                                         地址：

法定（授权）代表人：                           法定（授权）代表人：

签订地点：                                     签字日期：   年  月  日

合同鉴证方:

鉴证日期:    年  月  日

第五章 评标办法及开评分标准

## 一、评标委员会的组成

1.评标委员会由5人组成，评标委员会对各投标文件进行审查、质疑、评估和比较。采购单位代表由采购单位推荐，代表采购单位负责对项目评审质量和结果的审查，但不得担任评标委员会负责人。

2.询标期间，供应商法人代表或法人委托人必须在场。负责解答有关事宜。如不在场，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

## 二、评标原则

1. 本评标办法采用综合评标法，由资信技术分和商务分合计组成,其中资信技术分75分、商务报价分25分；满分为100分。

2. 技术分与商务分合计得分最高者为第一中标候选人，得分次高者为第二中标候选人，总分相同时，价格低者优先。

3. 评标委员会根据招标文件和投标文件，结合技术评分细则对各投标人的技术部分进行评审。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的技术分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

4. 中标结果经公示7个工作日无异议，并经龙游县财政局政府采购监管科备案后，招标人、衢州港盛投资咨询有限公司发出《中标通知书》。

## 三、注意事项

## 评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，评标委员会可要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评审小组应将该供应商的采购响应文件作无效处理，同时采购组织机构应将该情况报同级采购监管部门，并视情将其列入不良供应商名单。四、资信技术评分标准（75分）

| 评分内容 | 细则内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目理解情况（2分）： 评标委员会根据投标人对本招标项目背景、现状的理解、对项目目标、任务理解及对项目内容理解情况进行相对评分。 | 0-2分 |
|  | 投标实施方案（12分）： 投标人根据招标内容，编制切实可行的实施方案（需对设备、系统软硬件的安装部署和系统使用做详细描述），列明项目目标、详细工作内容、项目实施所采取的方法手段、工作进度安排、实施组织形式。评标委员会根据项目实际以及投标人所提供文件说明给予相对评定。 优：12-9分 良：8.99-5分 一般：4.99-1分 差：0.99-0分 | 0-12分 |
|  | 投标人对本项目作业保证与措施、应急处理机制与措施（3分）： 投标人对本项目所涉及的安全保证与措施，处理突发事件措施进行详细阐述，评标委员会根据项目实际以及投标人所提供文件说明给予相对评定。 优：3-2分 良：1.99-1.0分 一般：0.99-0.5分 差：0.49-0分 | 0-3分 |
|  | 远程监控监测系统能力（3分）： 评标委员会根据投标人具有的房屋远程监测能力进行相对评分（投标人需提供截止投标日已实施大于等于1年的监测合同，工程实例照片等证明材料），投标人工程实例中系统及设备配置的完整性、稳定性和先进性进行综合评审。 优：3-2分 良：1.99-1.0分 一般：0.99-0.5分 差：0.49-0分 | 0-3分 |
|  | 投标人巡查管理系统投入情况（16分）： 投标人对巡查管理系统平台功能进行现场演示讲解，包括基础信息功能、实时数据检测功能、任务管理功能、房屋定位导航功能等。 1.基础信息功能：有建立一楼一案的房屋信息录入和查询功能，包含户主、房屋、地址、建设年代、建筑面积、五方主体等基础信息，且能够单独设置三级预警阈值。 2.实时数据监测功能：有实时数据监测图，数据回传及时，有变化日速率图。 （包括人工巡检的相关数据。） 3.任务管理功能：可以实现平台分配巡检任务，能够实现NFC技术手机APP软件巡检。借助固定巡更点，通过移动技术与云平台结合实现了任务分配与推送，图片采集、便捷取证、快速上报、问题讨论等功能。 4.房屋定位导航功能：有监测对象地图，每幢房屋在地图显示定位，能够快速通过手机导航到达标的建筑。 以上4点，每点4分，根据每点优良程度，6分细化为： 优：4-3分 良：2.99-1分 一般：0.99-0.5分 差：0.49-0分 | 0-16分 |
|  | 本地化服务能力（3） 投标截止时间前，投标人在龙游本地预租办公室并承诺中标后设立办事处的得3分；（提供龙游县辖区范围内办公室的房产证或房屋预租赁合同复印件加盖公章及承诺书，原件携带备查） | 0-3分 |
|  | 对实施本项目的合理化建议（3分）： 评委根据各投标人的方案合理性及有效性等进行相对评价，独立打分。 优：3-2分 良：1.99-1.0分 一般：0.99-0.5分 差：0.49-0分 | 0-3分 |
|  | 标书编制质量（2分） 评委根据各投标人的标书编制质量进行评价，独立打分。 优：2-1.5分 良：1.49-1分 一般：0.99-0.5分 差：0.49-0分 | 0-2分 |
|  | 类似经验（10分）： 2015年1月1日（以合同签订时间为准）以来投标人有类似房屋安全动态监测业绩的（只认可动态监控、平移或纠偏两种），合同按年度合同，年度合同金额100万元及以上的每提供一个得2.5分；年度合同金额不足100万元的每提供一个得2分。最高得10分。全部为平移或纠偏业绩的得8分。（合同复印件加盖公章做入投标文件，原件携带备查） | 0-10分 |
|  | 投标人具有房屋监测或应急维修专利、作品情况（2分）： 投标人具有房屋监测或应急维修相关专利及作品的得2分（专利及作品登记证书复印件加盖公章编入投标文件，原件携带备查） | 0-2分 |
|  | 计量认证准入条件（3分）：投标人具备沉降、裂缝、倾斜三种认证证书，一个1分，最高得3分，没有不得分。（证书复印件加盖公章做入投标文件，原件携带备查） | 0-3分 |
|  | 投标人对项目实施人员的投入情况（12分）： （1）投标人针对本项目拟配备相关专业类别的项目负责人具有副高级工程师及以上职称的，得3分；副高级工程师以下职称的，得2分；本项最高3分。 （2）其他配备相关专业类别的人员至少3人，可至5人（要求上报人员必须到位）具有中级工程师职称及以上的，每个得1.5分，中级工程师职称以下的，每个得1分，本项最高6分。 说明：相关专业仅指结构工程、建筑工程、建筑施工、工民建、土木工程专业。 （3）人工巡检人员中具有注册类的土木工程师或结构工程师的，每个加1分。最高得3分。 （本科学历证书、职称证书复印件、注册类的土木工程师或结构工程师注册证书、近三个月内任意一个月社保证明加盖公章做入投标文件，原件携带备查） | 0-12分 |
|  | 社会评价（2分）： 投标人履行的类似房屋安全动态监测项目的履约评价，评价为优秀每个得2分，评价为良每个得1分，评价为合格每个得0.5分，本项最高2分（开标时需提供项目合同原件及用户单位出具的评价认可意见） | 0-2分 |
|  | 投入设备的先进性及完整性，根据投入的设备的不同情况增加0-2分 优：2-1.5分 良：1.49-1分 一般：0.99-0.5分 差：0.49-0分 | 0-2分 |

## 注：以上要求原件备查的分项，均以有效原件为准，无有效原件不得分。

## 五、商务价格评分标准（25分）

本项目最高限价：人民币****万元，基准价为满足评标要求且响应价格最低的响应报价，响应报价得分=(基准价／响应报价)×25，四舍五入，保留两位小数。报价高于最高限价的，作响应无效处理。

注：①若所投产品制造商属小型/微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位的，其产品响应报价扣减6%后再计入报价得分的评审（不累计扣减）。

②若本项目所有供应商均属小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位的，按原报价进行评审。

## 六、开评标程序

1.主持人宣布投标截止时间，截止时间以国家授时中心标准时间为准，宣布招标会议开始

2.公证处确认供应商法定代表人或授权委托代理人资格、到场等情况

3.公证处检查各供应商的标函密封、标记情况

4.启封各供应商的资信技术文件，送评标委员会进行独立评审。如有疑问，可对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。评委对各供应商打资信及技术分

5.当众拆封各供应商的商务报价文件，并宣布各供应商商务报价，并送评标委员会进行审查。如有疑问，可对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复

6.最后计算出各供应商的商务得分，在现场监督人员的监督下，进行复核，然后加计总分后当场公布各供应商的各项得分及总分，评标委员会按评标办法和细则规定推荐中标候选人。

7.公证员宣读公证词

  - 开标会结束。

# 第六章  应提交的有关格式范例

## 一、投标文件封面

正本（副本）

（资格审查文件、技术资信件）

（商务文件）

项目名称：龙游县第二批城镇危旧房动态监控服务

项目编号：GSCGL2019-001

投标人：（盖单位公章）

日期： 年  月  日

资信技术文件封面格式

附件1：投标函

附件2：供应商资格的声明书

附件3：法定代表人授权委托书

附件4：所有资质文件

附件5：投标人近2014年以来同似成功案例的业绩一览表

附件6：项目实施人员一览表

附件7：拟投入本项目主要监测仪器设备表

附件8：资信得分投标人自评分表

附件9：近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

附件10：相关服务承诺

商务报价文件封面格式

附件11：投标函

附件12：投标报价表

附件13：投标设备报价明细表

附件14：小微企业声明函

附件15：监狱企业声明函

附件16：残疾人福利性单位声明函

## 二、资格审查文件格式

1．投标响应函

投标函

致：              ：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址       。

我     （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的          的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标项目的服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方此次向贵方提供的项目名称为：                     。

4、我方最近三年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

5、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标人盖章：

法定代表人签字：

年    月    日

2. 供应商资格的声明书

龙游县建筑工程质量监督站、衢州港盛投资咨询有限公司：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在全国范围内政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

我公司自愿参加龙游县建筑工程质量监督站组织的龙游县第二批城镇危旧房动态监控服务采购项目[招标编号：GSCGL2019-001]的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我公司已详细阅读全部“招标文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

我公司理解并接受招标文件的各项规定和要求，同意此次招标文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本公司如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订协议，保证履行协议、合同条款并缴纳履约保证金。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

3.授权委托书

龙游县建筑工程质量监督站、衢州港盛投资咨询有限公司：

兹委派我公司        先生/女士（其在本公司的职务是：      ，联系电话：         手机：           传真：           身份证号：          ）代表我公司全权处理龙游县第二批城镇危旧房动态监控服务[编号：GSCGL2019-001]的一切事项，并全权代表本公司签订该项目相关协议书、合同及负责处理协议、合同履行等事宜。

本委托书有效期：          年      月       日 至     年      月       日

特此告知。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签章）：

签发日期：2019年  月   日

二、法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）

委托代理人身份证

法定代表人身份证

4.所有资质文件（复印件）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

本项目投标人的资质情况表

（相关证书附在表后）

1、投标人基本情况表。

2、营业执照副本。（复印件盖章）

3、税务登记证副本。（复印件盖章）

4、组织机构代码证。（复印件盖章）

5、企业资质证书副本。（复印件盖章）

6、注册类的土木工程师或结构工程师注册证书。（复印件盖章）

7、最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明（税费凭证，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明，社保交纳证明）。（复印件盖章）

8、项目负责人职称证书。（复印件盖章）

9、中小企业声明函。

N、投标人认为有必要提供的声明及文件资料。

如营业执照为五证合一上述2-4项仅需提供加盖公章的营业执照复印件。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月

5.投标人近2014年以来同似成功案例的业绩一览表

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 供货期（供货周期、安装调试周期） | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提供中标通知书复印件或合同复印件（加盖单位公章）。

法定代表人或委托代理人签名：

投标人盖章：

日     期：

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学 历 | 职业资格证书 | 主要职责范围 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.项目实施人员一览表

法定代表人或委托代理人签名：

投标人盖章：

日     期：

7.拟投入本项目主要监测仪器设备表

| 序 号 | 机械或设备 名 称 | 规格型号 | 单 位 | 数量 | 产地及已使用年份 | 定额功率 (kw) | 目前存放 处 | 进退场日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.资信得分投标人自评分表

（根据评分表进行自评分）

9.近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

致龙游县建筑工程质量监督站、衢州港盛投资咨询有限公司：

我单位近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺如下：

若采购单位在本项目龙游县第二批城镇危旧房屋动态监控项目（项目编号：GSCGL2019-001）采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的采购活动，并承担因此引起的一切后果。时间为开标之日起往前推三年。

我单位经事先主动查询，没有被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.vn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单；在投标截止之日至前三年内，没有在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单中的且在处罚有效期内的；在投标截止之日至前三年内，没有在“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）“曝光台”中被曝光且在处罚有效期内的。我公司承诺以开标当日网页查询记录为准，如开标当日查询记录有存在上述不良记录，我单位无条件地退出本项目的采购活动（包括已中标），并承担因此引起的一切后果。

响应方代表签字：

响应方（加盖公章）：

日期：

、

10.相关服务承诺

1、我方对所房屋监测结果的保密性负责。

2、我方对房屋监测的结果全面负责，如有虚假或夸大等行为，委托方可追究我方责任，上报相关行政部门，取消我方监测资格。

3、我方承诺在收到中标通知后15日历天内在龙游县范围内设立完整的监测服务机构。

4、其他相关承诺

- 商务文件格式

11.投标函

致：  （招标人名称）

1、根据你方  （工程项目名称）  工程招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关的文件后，我方愿以投标单价：             元/平方米/月，投标总价小写           元 ，大写：            元，作为一口价包干使用，按招标文件及合同的要求承接房屋监测的任务。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认投标书附录是我方投标书的组成部分。

4、服务期限：2019年  月  日至2021年  月  日。

5、如果我方中标，我方将派出以          为负责人的项目班组进场施工。

7、我方同意所提交的投标文件在招标文件的前附表中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

8、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人：                                    （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：               （签字并盖章）

邮政编码：                 电话：           传真：

开户银行名称：

开户银行帐号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：     年     月     日

12.投标报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目规模 | 龙游县第二批城镇危旧房动态监控服务建筑面积约219683.38㎡ |
| 投标人名称 |  |
| 项目负责人 | 姓名： 证书编号： |
| 投标报价 | 单项报价： 元/㎡/月 |
|  | 投标总价（小写） 元，大写： 元整 |
| 服务期限 | 2019年 月 日至2021年 月 日 |
| 备注 |  |

投标人：（盖单位公章）

地址：

邮编：

电话：

传真：

法定代表人（签字或盖章）

或授权委托人（签字）：

拟担任设计项目负责人：（签字）

日期：     年    月    日

13.投标设备报价明细表

项目名称：

项目编号：

金额单位：元

| 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  | 大写： （小写：￥ ） |  |  |  |  |

注：报价应包括运输、包装、搬运、安装和售后服务等所有费用。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日期：

14.小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为                  （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为               （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加             单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他                     （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：并请登录“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”http://xwqy.gsxt.gov.cn/（小微企业名录网站），提供网站查询结果截图并加盖投标人公章，否则将不能享受商务报价里小微企业优惠政策。

15.监狱企业声明函

【非监狱企业不需提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：。

本企业为参加（项目名称：               ）（项目编号：             ）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月  日

供应商为监狱企业的提供此函。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

16.残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不需提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月  日

供应商为残疾人福利性单位的提供此函。

备注：中标供应商为残疾人福利性单位的，应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。